榆林市横山区智慧城市建设（一期）项目

项目实施方案

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

编制时间：二零二三年十月

目录

第一章项目概述	1

1.1.项目名称	1

1.2.项目建设单位	1

1.3.建设目标	1

1.4.项目建设内容	2

1.5.建设周期	3

第二章项目实施组织架构	3

2.1.工作责任制度	4

2.2.项目组人员信息	4

第三章项目进度计划安排	5

第四章项目实施内容	8

4.1.系统总体架构	8

4.2.业务架构	9

4.3.系统数据架构	9

4.4.数据普查	10

4.5.数据资产建设	11

4.6.城市驾驶舱	11

4.7.三维可视化系统	14

4.8.AI算法中心	15

4.9.物联网感知平台	16

4.10.统一应用支撑	17

4.11.统一事件中心	18

4.12.精治-智慧城管	28

4.13.善政-高质量发展平台	30

4.14.善政-考核服务平台	33

4.15.善政-基层治理	35

4.16.兴业-智慧招商	38

4.17.精治-应急管控平台	39

4.18.惠民-“横山区智慧城市建设（一期）项目”小程序	42

第五章项目实施整体流程	42

第六章项目管理方案	43

6.1.项目进度管理	44

6.2.范围变更控制	45

6.3.项目沟通管理	46

第七章项目质量保证措施	47

7.1.软件开发保证措施	47

7.2.系统运行维护保证措施	47

第八章软件系统测试	48

8.1.文档约束	48

8.2.测试类型	48

8.3.测试方法	57

第九章系统培训	58

9.1.人员培训	58

9.2.服务保证	63

9.3.项目质量管理	64

9.4.管理及监督计划	66

9.5.服务响应时间	67

9.6.售后服务可持续发展策略	67

第十章项目验收	69

10.1.验收目的	69

10.2.项目验收的前提条件	69

10.3.验收要求	69

10.4.验收步骤	69

10.5.验收程序	70

- 项目概述

  - 项目名称

榆林市横山区智慧城市建设（一期）项目

  - 项目建设单位

榆林市横山区发展改革和科技局

  - 建设目标

2023年横山区人民政府工作报告中提到：启动智慧城市项目，完善市政公用、社区便民服务等公共配套设施。更新修复道路5千平方米。实施高速出入口道路拓宽和景观提升工程。启动城区生活垃圾焚烧发电厂和建筑垃圾填埋场。解决城南城北出入口和城乡结合部“脏乱差”问题。全面拆除城区剩余4万平方米违建彩钢房。增加城区环卫清扫频次，强化商业噪音整治。完善停车标识，开展为期半年的机动车违规停放专项整治，确保重点时段交警常态执勤。

根据《GB/T36333智慧城市顶层设计指南》，本次“榆林市横山区智慧城市建设（一期）项目”建设的总体目标为“充分利用信息化促进城市数字化、网络化、集约化、智能化，大幅优化并提升城市运行的效率和效益，实现生活便捷、环境更加友好、资源更加节约的可持续发展的城市”。其目标应是“明确的、可衡量的、可达成的并与城市规划目标具有一致性。”

从以上标准要求出发，本次“榆林市横山区智慧城市建设（一期）项目”建设的总体目标具体包括以下：

（一）理念先进、创新发展

坚持城市规划与信息化高度融合，以云计算、大数据、物联网等新一代信息技术的创新应用为核心，通过技术的不断革新，以科学的方法论为基础，形成智慧城市的整体建设理念，指导智慧城市规划、建设、应用、管理等，展现城市的智慧化高级形态，推动技术创新、体制创新、机制创新。

（二）因城施策、特色发展

根据城市的战略定位、历史文化、自身条件、资源禀赋、发展阶段等进行有针对性的规划和设计，进行合理化布局，做好统筹规划，适应城市的总体规划和发展方向。

（三）融合共享、协同发展

实现数据融合、应用融合、业务融合、技术融合、产业融合，以及跨部门、跨系统、跨层级、跨地域的协同管理，构建城乡一体化信息平台，探索资源共享模式，缩小城乡差距，构建城乡协同发展的体制机制。

（四）高效运行、绿色发展

综合考量城市体量和资源承载能力，规划和设计适度的建设目标，在此基础上进行优化，以实现“可持续发展、节能环保发展、低碳循环发展、高效综合发展”为实施导向。

（五）幸福安全、普惠发展

坚持“以人为本”，以惠民为导向，将智慧城市建设与居民的医、食、住、行、游、教等活动相融合，提高信息应用覆盖度，提供高效、便捷、平等的综合服务。

  - 项目建设内容

榆林市横山区智慧城市建设（一期）项目建设内容包括物联网感知平台、数据资产建设、城市驾驶舱、精治-智慧城管、统一事件中心、三维可视化平台、善政-高质量发展平台、考核服务平台、善政-基层治理、惠民-应急管控、惠民-智慧横山小程序、兴业-智慧招商等。涵盖PC端应用、移动端APP、移动端小程序等多种应用呈现方式，涉及横山区发展改革和科技局、横山区城市管理执法局、榆林市横山区住房和城乡建设局、榆林市横山区人民政府办公室等二十余个单位的数据、业务整合。

  - 建设周期

榆林市横山区智慧城市建设（一期）项目建设周期为12个月。

- 项目实施组织架构

为保证项目优质的工程质量，在计划工期内完成工程建设，挑选专业人员中的骨干力量组成项目组，由项目经理作为项目的第一负责人，统筹调配指挥；项目总监负责整体的监管，避免项目的整体方向偏离正常建设路径。设立项目管理组、商务采购组、需求分析组，软件开发组、项目实施组、测试维护组、外业测绘组，分别按照各自的职责对项目的实施给予有力保障和监督管理。

  - 工作责任制度

为确保本次项目能够顺利的实施，本公司采取的是项目总监领导下，由项目经理负责项目全面的管理，并协调相关咨询师负责专业咨询，同时，由客户经理协调商务方面业务，质保小组负责质量控制事务。

项目管理和商务采购组：负责项目总体管理，包括项目的质量、安全监督控制及项目人力资源配置，验收的组织，项目问题总体分工和协调；负责项目总体工作的咨询工作，把握项目进度，规避项目风险，编制项目培训计划，组织开展项目培训工作；对工程实施过程中出现的问题进行支持。

外业测绘组：根据整体项目计划完成L3、L4场景白模数据及地理信息及城市部件普查（单元网格数据、基础地形数据、事件部件数据、地理编码数据及专题数据）工作，对软件开发依赖的测绘数据提供整体的数据输入支持。

需求调研和项目实施组：负责项目整体建设进度控制，软件开发交流调研、测试及应用软件安装部署、调试，应用软件部分培训、验收等工作；按照售后服务计划和服务保证体系标准与承诺提供长期的保修、维护、服务和技术支持。

软件开发和测试维护组：负责项目应用软件的开发进度控制，软件开发交流调研、开发、测试等工作。

  - 项目组人员信息

| 角色 | 职责 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 商务经理 | 项目商务协调沟通 | 孙海军 |
| 项目总监 | 项目实施整体把控 | 李佳龙 |
| 项目经理 | 项目第一负责人，对项目管理、协同 | 周高峰 |
| 项目软件设计 | 负责项目咨询、需求调研和软件设计 | 白天有 |
| 项目UI设计组 | 对项目交付内容进行视觉美工设计 | 姚坤 |
| 项目软件开发组 | 负责软件定制开发工作 | 张云 |
| 项目软件测试组 | 负责软件测试工作，对软件质量进行保证 | 凌灿 |
| 测绘普查工作组 | 负责项目数据普查及三维建模相关内容 | 张志奇 |
| 项目实施经理 | 负责项目实施过程控制、文档产出及系统配置维护工作 |  |
| 项目技术经理 | 负责处理软件实施交付过程中技术问题 | 侯勉 |
| 项目实施工程师 | 负责项目全流程交付工作 | 高天 |
| 项目实施工程师 | 负责项目全流程交付工作 | 张允懿 |

- 项目进度计划安排

| 阶段 | 序号 | 工作项 | 具体内容 | 开始时间 | 完成时间 | 工期 | 前置条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体制机制建设 | 1 | 事项清单梳理 | 事项清单梳理 | T+6 | T+25 | 20 |  |
|  | 2 | 事项清单确权 | 按照梳理的事项清单，下发各部门、街镇进行权责确认 | T+26 | T+30 | 5 |  |
|  | 3 | 确定系统用户、职责部门 | 确定系统用户、职责部门 | T+31 | T+40 | 10 |  |
|  | 4 | 制定业务流程 | 制定业务流程 | T+31 | T+40 | 10 |  |
|  | 5 | 指挥手册编制 | 按照事项清单，制定指挥手册 | T+31 | T+40 | 10 |  |
|  | 6 | 考评办法编制 | 按照指挥手册，制定考评办法。 | T+41 | T+50 | 10 |  |
| 数据建设 | 7 | 资料协调 | 1、协调基础库数据（人口库信息库、法人信息库、宏观经济库、L1场景白模） | T+6 | T+15 | 10 |  |
|  | 8 | 数据普查备案 | 就数据普查时间、涉及内容、范围向上级责任部门备案 | T+6 | T+15 | 10 |  |
|  | 9 | 数据普查 | 1、普查L3、L4场景白模数据 2、地理信息及城市部件普查（单元网格数据、基础地形数据、事件部件数据、地理编码数据及专题数据） | T+16 | T+40 | 25 |  |
|  | 10 | 原始数据处理 | 原始数据处理 | T+41 | T+42 | 2 | 1、完成数据普查 |
|  | 11 | 网格数据建库 | 网格数据建库 | T+43 | T+47 | 5 |  |
|  | 12 | 网格数据检查 | 网格数据检查 | T+48 | T+52 | 5 |  |
| 基础环境协调 | 13 | 软件运行的基础载体协调 | 服务器、国产化中间件数据库、icp/ip备案、域名、ssl等必要的基础内容协调 | T+1 | T+10 | 10 |  |
| 需求调研 | 14 | 调研各部门的业务需求及数据沉淀 | 预估20个单位 | T+11 | T+41 | 31 |  |
| 基础产品部署、调试 | 15 | 大数据分析平台 | 大数据分析平台部署、调试 | T+11 | T+31 | 21 | 1、服务器、网络等硬件基础环境到位。 |
|  | 16 | 智能OCR | 智能OCR部署、调试 |  |  |  |  |
|  | 17 | 物联网感知平台 | 物联网感知平台部署、调试 |  |  |  |  |
|  | 18 | 可视化中台 | 可视化中台部署、调试 |  |  |  |  |
|  | 19 | 数据中台 | 数据中台部署、调试 |  |  |  |  |
|  | 20 | 统计中台 | 统计中台部署、调试 |  |  |  |  |
|  | 21 | 业务中台 | 业务中台部署、调试 |  |  |  |  |
|  | 22 | 三维建模中台 | 三维建模中台部署、调试 |  |  |  |  |
| 业务平台建设 | 23 | 物联网感知平台 | 接入适配管理系统，设备管理系统，运维保障系统，统一服务系统，对接规范，物联网设备对接服务，移动端APP（小程序） | T+32 | T+50 | 19 | 1、基础平台部署完成。 2、物联网设备安装完成并具备平台对接条件。 |
|  | 24 | 数据资产建设 | 数据资源目录编制，基础库建设，专题库与主题库建设，三维模型制作服务 | T+16 | T+75 | 60 | 1、大数据分析平台部署完成。 2、资料协调到位。 3、数据普查完成。 4、大数据管理平台建设完成。 |
|  | 25 | 城市驾驶舱 | 综合态势展示，城市治理展示，经济发展展示，应急综合指挥，自然灾害监测，公共安全监测，农业专题分析，综合治理分舱，应急管理分舱，基层分舱（13+5），智慧养殖一张图，智慧农业一张图 | T+46 | T+75 | 30 | 1、数据资产建设完成 |
|  | 26 | 精治-智慧城管 | 地理信息及城市部件普查，指挥协调系统，数据交换系统，数据汇聚系统，应用维护系统 | T+41 | T+80 | 40 | 1、基础平台部署完成。 2、数据普查完成。 |
|  | 27 | 统一事件中心 | 信息接报，事件上报，令行禁止，事件响应，事件管理，事件分析，智能分派，流程配置与管理，智能知识库管理，策略配置与管理，融合通讯，联勤联办协同处置，疑难案件处置，高效聚合处置，令行禁止/领导批示，督查督办，典型案件收藏管理，智能预警监测，限时办结，事件血缘，多维统计，事件图谱，事件规律，综合评价，效能分析，评价报告，评价结果查询，事件一张图，态势感知，掌上移动处置，主题分析，决策研判 | T+41 | T+80 | 40 | 1、基础平台部署完成。 2、数据普查完成。 |
|  | 28 | 三维可视化平台 | 数据接入功能，时空数据管理，模拟仿真功能，场景编辑功能，业务编辑功能，云渲染功能 | T+51 | T+80 | 30 | 1、基础平台部署完成。 2、数据普查完成。 |
|  | 29 | 善政-高质量发展平台 | 工作台，督察督办任务，项目管理，知识库管理，系统管理 | T+46 | T+70 | 25 | 1、基础平台部署完成。 |
|  | 30 | 考核服务平台 | 考核工作台，考核知识库，考核指标管理，考核指标审核，考核指标查看，系统管理 | T+51 | T+80 | 30 | 1、基础平台部署完成。 |
|  | 31 | 善政-基层治理 | 统一工作台，基层组织管理，基层任务管理，政民互动管理，统计分析，移动端应用 | T+61 | T+90 | 30 | 1、基础平台部署完成。 |
|  | 32 | 惠民-应急管控 | 值班值守，指挥调度，现场指挥调度，事件跟踪反馈，预案指挥，应急指挥体系管理，业务应用移动化，移动指挥APP，应急预案，应急保障，综合分析，总结评估，系统管理 | T+51 | T+70 | 20 | 1、基础平台部署完成。 |
|  | 33 | 惠民-智慧横山小程序 | 小程序首页，我要办事，接诉即办，我的 | T+61 | T+90 | 30 | 1、基础平台部署完成。 |
|  | 34 | 兴业-智慧招商 | 小程序，个人中心，产业链分析，PC端小程序运营管理后台 | T+32 | T+81 | 50 |  |
| 测试 | 35 | 接口测试 | 接口测试 | T+91 | T+95 | 5 |  |
|  | 36 | 集成测试 | 集成测试 | T+96 | T+100 | 5 |  |
|  | 37 | 功能测试 | 功能测试 | T+101 | T+110 | 10 |  |
|  | 38 | 安全、性能测试 | 安全、性能测试 | T+111 | T+115 | 5 |  |
|  | 39 | 验收测试 | 验收测试 | T+116 | T+120 | 5 |  |
| 上线运行 | 40 | 用户培训 | 用户分角色、分系统培训 | T+121 | T+150 | 30 |  |
|  | 41 | 系统初始化 | 清理测试数据，完成初始化 | T+147 | T+150 | 4 |  |
|  | 42 | 上线试运行 | 推进系统全面上线试运行 | T+151 | T+180 | 30 |  |
| 验收运营 | 43 | 项目验收 | 项目验收 |  |  |  |  |
|  | 44 | 组建运营队伍 | 组建运营队伍 |  |  |  |  |
|  | 45 | 编制配套标准规范 | 编制配套标准规范 |  |  |  |  |

- 项目实施内容

  - 系统总体架构

按照《GB/T36333智慧城市顶层设计指南》，榆林市横山区智慧城市（一期）项目总体架构包括用户层、展示层、应用层、支撑层、数据层、基础层等内容，以结构化的形式展现智慧城市的建设框架。

  - 业务架构

横向整合全区城市管理相关部门数据资源，纵向延伸至街道（乡镇）；具体开展城市治理工作统筹协调、指挥调度、监督考核；推动形成党委政府领导下的“一网统管”工作格局；是党委政府管好城市的重要“抓手”；是服务群众的重要“窗口”。

  - 系统数据架构

本项目通过建设大数据分析平台实现各类数据资源的清洗、融合、分析，形成全区管理领域的公共数据资源层，面向全区城市治理领域的政府单位提供数据服务。

  - 数据普查

针对L3场景精模、L4建筑物精模建设要求进行数据测绘。

L3中精度级别城市三维实景模型，县城区已经建成面积15平方公里。还原指定区域地形高差、路网、河流、地块、山脉；还原主要建筑物与设施，保持颜色结构一致，误差不超过0.5米；环卫主要设施周边50米范围内的建筑与设施，误差不超过1米。

L4高精度级别精细化单体建筑物模型，指定标志性建筑或重点业务建筑10栋，基于CAD以及突破制作手工模型，采用实景贴图，高精度还原，适用于重点场景、重点区域、重点楼栋。

根据网格化管理的相关要求，对整个区域进行网格划分，实行网格化管理。网格的划分是在不低于1:2000比例尺的基础地形图数据基础上，根据各行政辖区的实际管理界限划分出来的逻辑单元。网格划分包括市辖区、区辖区、街道办事处辖区、社区辖区、万米单元网格及本项目需要的其他责任网格数据。

除此之外数据普查范围包括横山区中心城区建成区约15km²范围，主要以城市道路为主，包括属于城市市政管理的公共区域和部分居民区内的各项地上设施，不包括地下的市政管线和其它非公共区域内的设施。具体实施范围规定如下：对测区范围线以内的地表区域实行扫街式普查。范围线以道路为界的，该条道路纳入普查范围。同时，道路外侧有建筑物的普查到临街房屋墙角线或围墙；对于道路外侧是开阔区域（没有建筑物或者较远建筑物是破房子的）普查至路基线（有人行道按人行道算，没有按机动车道算）向外延伸15米；公共开放的广场及公共场所对其范围内进行普查，对相对封闭管理的小区、公园、单位范围内部不进行普查；开放或半开放式城市居住小区对其主要内部道路（6米以上含6米道路，如果开放或半开放式居住小区主要道路小于6米也要普查）范围及其两侧区域进行普查，其他楼宇间的小通道、绿地区域不进行普查；对老式居住区（含城中村、巷弄居民区等）普查其主要通道（含人行道4米含4米以上）范围及其两侧区域进行普查，其他区域不普查。对于将拆迁区域不予普查，以政府公告为准，标记拆迁区范围；施工区内不进行普查，标记施工区范围。

  - 数据资产建设

    - 数据资源目录编制

对县域政务数据进行梳理，编制数据资源目录。

    - 基础库建设

采集和融合现有人口基础信息/企业法人信息资源，构建人口/法人信息库；依托国家标准建立横山区宏观经济信息库，为各类应用提供一致的宏观经济与社会发展综合性基础性数据。

    - 专题库与主题库建设

根据业务需求构建专题库与主题库，支撑业务系统工作。包含数据的采集与治理过程。

  - 城市驾驶舱

    - 综合态势展示

以一张图综合展示的呈现方式将各类城市管理运行体征指标直观地呈现在管理者眼前。如公共服务、宏观经济、行政效能、生态指标、城市管理、人口、视频监控等主题指标。每个主题板块通过仪表盘的形式展示该主题比较重要的评价指标数据，当指标达到预警值时可以实现对异常关键指标进行预警。

    - 城市治理展示

通过接入城市各子系统即时产生的生产数据，实现对城市综合运行状况的图上可视。

    - 经济发展展示

集成发改、财政、审计、工商、统计等部门现有资源，将城市主要经济指标、产业结构及分布数据以多种图形化形式进行可视化分析，实现多指标数据的并行监测分析，全方位体现城市产业经济运行态势，展现城市经济、产业发展状况。

    - 应急综合指挥

对应急管理实现综合态势展示，包括安全生产、防汛抗旱、监测预警、生态环保等方面内容。

    - 自然灾害监测

对重点区域重点领域进行实时监控和预警，建立地质灾害隐患与各报汛站分布地图，监测各隐患点当前状况与河流流量、水位、降雨等信息，展示灾害预警标志与等级，统计分析历年灾害规模、发生时间地点、造成损失，构建自然灾害监测一张图。

    - 公共安全监测

统计城市内刑事报警和消防报警数量，展示当前高发案件的类型、性质、分布，合理配备公安警力、消防警力资源，分析失业人口数量分布，消弭社会闲散人员违法犯罪隐患，加强公共安全管理，提高应急处置和应急救援保障能力，降低和消除治安案件造成的损害与影响，促成城市安全综合保障水平提升。

    - 农业专题分析

对农业支柱产业如果业的生产、销售、气象、产值等信息进行统计分析，展示果树种植与分布情况、监测果园与气象数据、统计近年来果业产值变化、监测产地价格与市场价格变化以及销售情况，及时避灾减害，制定科学合理的对策指导果业科学发展。

    - 综合治理方舱

综合治理分舱的显示区域可分为三个部分，具体包括地图显示区、案卷滚动信息区和详细信息显示区。其中：

(1)地图信息区

地图信息区以三维底图位基础，显示全县整体底图，包括行政区划图、单元网格图等。在地图上可以以图层的形式实时显示事件分布、视频资源分布等信息，点击网格可查看“五级五长”网格员信息，点击事件可查看当前的事件类型、事件分拨进度、当前责任人、协办部门、事件评价信息等内容。

(2)事件统计区

以图表和滚动信息显示全县所有事件的统计信息，并滚动显示正在办理的每个事件的基本信息。图表统计可显示事件总数、事件完成率、好评率、各级考评指标及完成情况等内容。

(3)详细信息区

详细信息区是指到单个问题、网格的详细信息，包括事件办理情况、综合评价结果等。详细信息区与地图信息区进行充分联动，当地图点击某组件需要进行详细展示时，均可在详细信息区进行详细展示。如以房管人数据，点击某网格可显示该网格的人房数据。

    - 应急管理方舱

一旦发生突发事件或重大预警时，应急指挥系统自动推送相关数据到指挥调度专题，实时掌控突发事件现场情况及周边态势。进入指挥调度时，应急指挥系统将自动根据事件情况匹配相应预案，包括处置流程预案以及应急组织预案，引导调度员进行处置。指挥调度专题包含事件信息、处置轨迹、调派指令、应急组织、综合查询、现场分析、视频监控、行动方案等内容。

    - 基层方舱

为13个乡镇、5个街道办事处分别提供一张图服务，综合展示基层实际情况，包括基层概况、骨干力量、基层任务、社情民意等，根据基层需求的不同额外定制基层治理的下钻专题。

    - 智慧养殖一张图

对接横山县羊养殖溯源系统，综合展示横山县羊只数量、分布、销售等情况。

    - 智慧农业一张图

对接农业虫害防治系统，综合展示虫害监测点位、害虫种类、害虫数量、农作物受损情况等。

  - 三维可视化系统

    - 数据接入功能

多源数据源支持，包括主流关系型RDBMS、Exce1/cvs文件数据源、接口数据源、实时流数据、大数据平台数据源以及其他多种JDBC数据源等；

自助式数据建模，支持图形化建模、自定义SQL建模；

支持聚合表计算和自定义计算度量。

    - 时空数据管理

支持GIS数据融合存储、坐标投影转化能力、数据可视化应用。

    - 模拟仿真功能

支持城市交通仿真以及自由创建仿真内容。

    - 场景编辑功能

支持场景管理、底座搭建、光照天气环境效果编辑，同时支持材质路径规划;

主题场景内支持镜头设置场景漫游。

    - 业务编辑能力

支持指标设计，页面设计管理、拥有书富的数据可视化组件库，提供上百种2D、2.5D、3D图表组件;支持绑定数据交互分析等功能。

    - 云渲染功能

实现三维场景及资源在B/S端进行流畅编辑、查看与操控的底层技术支撑，为智慧城市IOC应用的三维场景提供场景渲染的底层服务。通过云渲染管理，可实现渲染实例管理、渲染机管理、缓存管理及渲染包管理。

  - AI算法中心

    - 智能ocr

建设智能ocr智能AI算法，实现对版式图片中内容的结构化识别。

    - 大数据分析平台

建设完善的大数据分析平台，包含数据源接入、数据建模、数据分析、定时调度子系统、数据挖掘子系统、权限管理子系统、平台管理子系统、系统集成、报告发布子系统、多屏适配可视化、智能表单等功能，达到对存量数据的挖掘分析、数据透视等功能。

支持绝大部分市面上常见的数据源接入，并内置业界主流的算法应用，降低非专业人员使用大数据分析平台进行数据治理、建模的门槛，对于调试好的模型提供定时、间歇调度的功能，并提供监控中心是系统运行过程实施监控，最终实现数据应用无人值守运行。

  - 物联网感知平台

    - 接入适配管理系统

物联网平台适配管理系统可实现在各种网络下和终端的连接，支持多种主流协议，支持物联网通用协议:MQTT、COAP、LWM2M、HTTP以及针对私有协议设备接入的泛协议适配能力，支持物联设备直连接入、网关接入、第三方系统接入、设备认证、物模型管理等功能，最大程度的满足各种委办局的不同需求。

    - 设备管理系统

提供物联网基础设施的统一管理能力，支持设备管理，包括设备信息管理、设备群组管理、生命周期管理等，主要解决管理员对物联网基础设施配置变更、日常管理的能力。

    - 运维保障系统

提供从设备、网络、业务维度的统一运维体系化管理，提供透明化、流程化、自动化、智能化的物联网基础运维能力。涵盖设备调试、日志管理、远程升级、设备通信状态管理、告警状态、轨迹状态、告警管理、区域网格、全流程闭环管理、统计分析、预警配置等能力。

    - 统一服务系统

提供规则引擎服务、基础能力共享服务、数据资产共享服务等能力，并通过WEB控制台、OpenAPT的形式对业务系统开放。业务部门基于前端感知平台OpenAPI即可轻量化完成业务场景化应用的开发。

    - 对接规范

平台接口需采用HTTP/HTTPS/MQ的方式对外进行能力开放，其中HTTP/HTTPS的请求体，响应体遵循统一的格式规范;所有的接口设计请求方式依照于REST规范，选取POST方式，方便接口承载和调用。

    - 物联网设备对接服务

将各委办局建设的物联感知设备数据接入到物联网平台，根据各部门实际的物联感知设备路数进行对接。

    - 移动端APP（小程序）

方便使用者随时随地对设备进行管理和监测。主要包托设备管理、设备监测、数据统计、告警通知、用户管理等。

  - 统一应用支撑

    - 统一用户管理

支持用户的注册、账号密码管理、启用用户、导出用户信息、重置密码、查看备注信息等功能。

    - 统一身份认证

控制用户准入，确保整体平台的分级管控和安全管理。平台支持打通移动端身份认证，支持微信账号登录，以便于各类用户访问。

    - 统一应用中心

为平台提供统一的应用入口，实现应用系统的统一接入，配合统一用户中心，用户可以根据应用权限直接进入拥有权限的所有系统，不需要二次登录，方便用户快速使用系统。

  - 统一事件中心

    - 信息接报

（1）事件审核

事件接入后以列表的形式展示数据，可通过事件来源区分展示过滤后的事件。

（2）事件聚合

聚合处理:系统可针对各渠道接入的事件，运用智能规则进行比对计算，自动将同类事件进行聚合分组。

聚合提醒:对根据规则自动聚合的事件进行提醒，审核人员可通过提醒消息进入聚合事件处理页面，对分组聚合的事件进行分析，避免事件的重复上报。

（3）事件关联

对于新接报的事件，判定为和已经上报正在处置的事件是同一个事件时，可以将此事件关联到正在处置的事件，避免事件的重复处置。

    - 事件上报

(1)事件新增

支持用户在事件管理模块自定义创建事件，可以对事件进行编辑、删除等。事件创建字段信息包括事件上报人信息+事件信息。

(2)草稿箱

当事件填报信息不完整或者暂时不需要上报待完善的事件，可暂存至草稿箱，草稿箱可编辑、删除，重新上报。

    - 令行禁止

（1）党有呼唤

县委组织部、党委均可通过令行禁止模块下达指令，支持发起多部门协同指令，并设置指令接收对象，发布人及各层级接收指令的人员可在工作台查看到指令信息。

（2）部门有令

部门可通过令行禁止管理模块下达指令，支持发起多部门协同指令，并设置指令接收对象，发布人及各层级接收指令的人员可在工作台查看到指令信息。

（3）县委发布

县委可通过令行禁止管理模块下达指令，支持发起多部门协同指令，并设置指令接收对象，发布人及各层级接收指令的人员可在工作台查看到指令信息。县委对工单办理情况进行跟踪监督，可通过工单管理模块对工单当前办理单位发出督办信息,并实时接收单位的督办反馈。

（4）领导批示

领导批示主要体现在于对某个领域或某个重点关注事件提出工作指示，可以自定义一个或多个批示对象。支持通过任务的方式或通知的方式发布。

（5）通知公告

对某些重大事项或民生事项的通知发布。

    - 事件响应

(1)事件受理

对上报的事件进行分析研判，判断事件是否需要分级受理、是否属实等，确认事件是否受理对于需要受理的事件，进行签收受理，签收时判断事件是否需要升级处理，记录研判的结果，做出相应升级操作，对无需处理或不属实的事件进行退回，说明退回原因。

(2)事件升级

支持自动升级和手动升级，将事件升级到相关部门。

(3)事件分派

供事件分派操作，指挥中心指挥长对上报的事件根据事项清单、调度策略等派发工单到业务部门进行处置，同时支持通过对接的方式派发到业务系统进行处置。

(4)事件延期

系统提供事件延期操作，在处置过程中，因客观因素导致事件无法按期处理完成的，由指挥中心对事件进行延期处理。

该模块用于申请案件的延期处置。在案件处理过程中，由于特殊情况，导致案件无法按期处置完成的，可以向中心申请延期处置，需要说明延期理由，如有必要，可以上传附件说明。

为了规范处置，需要对延期的案件做控制，一些特殊案件禁止延期，并可以配置延期案件数比例来进行控制。

系统自动记录申请授权的缓办时间、缓办次数、缓办时限，便于后期统计考核。

(5)事件抄送

对于需要部门督办的工单，在分派时能够选择抄送人员，分派后抄送人员能够同时查看工单内容及处理进度，同时支持对工单进行催办督办。

(6)事件核查

对于多部门协同处置的事件，在单个部门处置完成反馈处置结果后，指挥中心可对单个处置部门的处置结果指定人员进行核查，也支持事件处置完成或协同处置完成后，指挥中心通过事件处置动态，可以查看办理结果，对办理结果存在疑问或者需要核查的，支持派核查任务给网格员去核查。

(7)事件结案

系统提供事件结案操作，对已处置完成或已核查完成的事件，指挥中心可以进行结案。

(8)事件评价

系统提供事件评价操作，事件上报人员、指挥中心指挥长对已结案的事件根据工单办结信息、反馈信息等进行评价，包括评价等级、评语等信息。

(9)工单审核

提供工单业务审核操作，对各处置部门在工单办理中提出的协办申请、延期申请、退单申请、挂起申请进行审核。

    - 事件管理

(1)事件展示

提供事件展示查询功能，领导或指挥中心用户可以在列表页面中查看业务部门正在处理或已经处理的事件信息列表，可以按照事件状态查看事件，也可以按照事件来源、事件类型查看事件。

(2)事件详情

在事件列表中，可以选择查看某一个事件的详细情况。包括事件信息、事件动态。

(3)流程拓扑监测

基于城市运行管理业务流程拓扑的监测可以流程图的方式呈现城市运行管理处理流程的各个环节以及环节工单的处理情况。

(4)事件分类管理

根据事件的重要程度与紧迫程度及所属的业务领域及业务条线，对事件进行分级、分类。不同的事件等级，有不同的响应时限要求，不同类型的事件，对应不同的处理部门。

(5)收藏事件

实现对已收藏的事件进行展示，形成事件收藏库。分为对我收藏的事件进行展示及对所有人收藏的事件进行展示，同时可查看收藏事件的收藏次数。

    - 事件分析

（1）总览分析

支持以不同状态进行事件数量的统计，分为待处理事件、经办未结事件、黄牌预警事件、超期未结事件、已结案事件等。包含事件总数量，以及事件状态数量及占比情况统计。

（2）维度分析

支持按事件来源、事件等级、事项类型、事发地址、高频事件、重点事件、关联事件等维度，对事件的数量进析分析，对于每个维度分析支持下钻展示更详细的分析报表。

（3）趋势分析

系统支持按日(环比）、周(环比）和月（同比、环比)、季度（同比、环比)、年（今年以来）等维度统计事件数趋势，以图表方式进行展示能够帮助直观分析事件的变化情况。

    - 智能分派

事项清单与网格划分结合，根据事件定位信息及事项权责清单可以精准推送。

    - 流程配置与管理

（1）环节库管理

通过流程设计器对环节进行添加、修改、删除等操作。

（2）业务流程管理

包括业务流程的定义，流程模板的定制、流程类型配置、流程环节配置、流程路由配置，流程定义删除、导出操作，以及流程导出、流程定义图查看操作。

（3）流程定义列表

包含流程名称、版本号、状态、创建时间、修改时间。可以展开流程定义的所有版本，每个版本名称都是一个超链接，点击后进入查看该版本流程定义图功能。

（4）流程模型

提供流程模板设置功能，包括流程名称、流程所属部门、流程环节属性与处理方式，以及环节处理人，在设计事件处理流程时，可直接选择相应的流程模板。

（5）流程类型配置

设置流程所属的类型。不同的流程类型，也可对应某一个流程模板，从一开始就实现了分组的流程处理机制。

（6）流程环节配置

对事件处理流程的各个环节进行属性配置。主要包括流程环节的默认处理人、处理方式、环节处理时限等。

（7）流程路由配置

支持对流程路由进行配置。

（8）删除流程定义

支持直接删除流程定义或在流程定义图界面删除流程定义。

（9）启动流程

提供对流程定义“启动”流程的功能链接，点击后弹出启动流程参数设置界面。

（10）导出流程

当在某个业务流程中点击右键时，将弹出右键菜单，在弹出菜单中有“导出”功能项，点击后弹出系统的保存选择窗口，将流程定义导出到本地指定目录中。

（11）查看流程定义图

当点击业务流程定义列表中的流程定义，进入查看业务流程定义图，流程定义图提供缩放操作，可以通过下拉列表选择缩放的比例。

（12）流程实例管理

能够根据自定义查询项，查询到对应的流程实例;并提供监控手段，监控查看流程实例图、实例信息、相关数据，同时包括重启,恢复、挂起、终止流程实例等操作。系统提供“异常活动监控”功能。

    - 智能知识库管理

（1）事项目录清单导航

支持事项目录清单按清单分类树进行导航，清单分类在使用时显示树形结构。

支持根据事项目录清单权限显示事项目录清单导航树，通过事项目录清单详情，可以查看各区域的事项清单、法规依据、权责说明等。

（2）事项目录清单分类

提供事项目录清单分类功能。对城市运行管理事项分类进行统一维护，可分成大类小类，规范化管理事件。

（3）事项目录清单管理

支持自定义事项，同个事项可属于多个事项类型。自定义事项关联城市运行管理事项库中的事项，每个事项对接关联多个来源。可以创建清单分类、分类重命名、分类删除等清单分类管理功能。

    - 策略配置与管理

（1）分派策略

支持多种事件分派方式，如分派到本系统处置或分派到外部业务系统处置，同时提供自动分派、推荐分派。

（2）升级策略

支持根据业务场景设置升级策略模板，可按类别升级、按级别升级、按类别和级别综合升级、按事件阀值、按事件频度以及自定义升级规则等。

（3）通知策略

可设置通知的处置策略，包括发送方式、发送内容、发送时问策略以及发送的次数限定策略。

（4）自动核查策略

提供自动核查设置，当所有事件处置部门办结事件反馈处置结果后，系统自动发送核查工单给对应的网格员进行核查，网格员接收到核查工单后按照核查要求反馈核查结果。

（5）自动结案策略

提供自动结案设置，当事件处置完成后实现事件自动结案。

    - 融合通讯

对接融合通信系统，实现语音通信的融合；实现视频的融合；实现音视频会商的融合；实现短信的接入融合。

    - 联勤联办协同处置

通过流程数字化、事项精细化和调度智能化，城市事件能够及时处理和反馈，确保在需要多部门、多层级的条件下有条不紊的进行。

    - 疑难案件处置

支持疑难事件高效协同处置，实现“一键发起、一网协同、组团联动”。

    - 高效聚合处置

通过对城市事件要素进行关键字提取，实现事件属地智能识别、事件分类智能提醒和人、事、权责清单智能匹酝，自动将事件智能聚合分派至相关部门和人员。

    - 令行禁止/领导批示

支持下达令行禁止命令;支持领导进行批示，可以自定义一个或多个批示对象。

    - 督察督办

设定督查督办规则，即一般事件，进行黄、红牌督办;应急事件，设置1小时响应机制，2小时未响应给予黄牌警告，4小时未响应给予红牌警告，将超时未响应、未办结的事件进行标记，对责任部门进行黄、红牌警告。

    - 典型案件收藏管理

历史事件处置过程中的发生的典型案件可以进行收藏，支持疑难事件的态势回溯，对事件起因、发展过程、处置结果等信息进行直观展示，辅助用户对疑难事件进行分析、展示、比较、推理、判断。

    - 智能预警监测

支持基于时间、空间、数据等多个维度，为各类焦点事件建立阈值告警触发规则，自动监控各类焦点事件的发展状态，进行可视化自动告警。

    - 限时办结

可设置限时办结机制，时限内未响应给予黄牌警告，黄牌警告后未响应给予红牌警告，将超时未响应、未办结的事件进行标记，对责任部门进行黄红牌警告。

    - 事件血缘

展示事件要素数据的全生命周期中，从上报、分派、处置、流转、办结到最终消亡，数据之间自然形成一种关系。

    - 多维统计

支持将海量城市事件数据的特定指标，按业务需求进行时间、空间、逻辑分类的多维度统计分析，并提供上卷、下钻、切片等数据分析支持，可点选查看同一数据指标在不同维度下的分布特征。

    - 事件图谱

整合事件数据，将实体图谱在时间、空间、动作多个维度展开，可以更好地描述城市事件的动态变化。

    - 事件规律

展示事件在时间、空间上相继发生存在着一定的演化规律和模式。

    - 综合评价

提供统计图、统计表、单柱图、簇状柱图、堆积柱图、气淘图等多种统计分析视图，支持将海量业务城市事忤数的特定指标，按业务需求进行多维度并行分析。

    - 效能分析

根据影响事件效能事件处置时间时长、事件响应速度、事件处置质量、事件办结率等主要因素，运用系统分析的方法，综合反映事件处置全过程是否达到规定目标。

    - 评价报告

支持对各部门、各层级、各用户在城市事件处置过程中，以事件处置时间时长、事件响应速度、事件处置质量、事件办结率等做为主要指标维度，输出评价报告。

    - 评价结果查询

支持对任一部门、科室、用户的评价报告结果生产、查询和输出，可用于评价事件处置工作是否有成效，是否完成既定目标。

    - 事件一张图

详细展现城市街道、地标点、建筑物、机动目标、基础设施、视频数据等要素信息，实现管辖区域内“人、车、地、事、物”的全面监控，辅助城市管理部门综合掌控全市大范围的事件运行态势。

    - 态势感知

融合政府各职能部门现有数据资源，对资源环境、基础设施、交通运输、社会治理、人口民生、产业经济、社会舆情、公共安全等领域的核心指标进行态势监测与可视分析，辅助管理者全面掌控城市事件运行态势。

    - 掌上移动处置

搭建高效、安全的移动办公平台，实现了事件上报办理向移动端延伸，切实提升城市事件工作效能，更好地服务群众。

    - 主题分析

对城市事件运行状况实现动态监测及仿真分析评估、开展基于城市事件重要主题的可视化分析，包括自然灾害专题、公共安全专题、城市治理专题、产业经济专题、疫情防控专题等。

    - 决策研判

整合既有海量业务数据，提供统计图表、分布图、关系图、空间统计图、空间分布图、空间关系图等数据可视分析图表，进行多维度分析研判，并支持综合显示，实现多指标数据的并行监测分析，为管理者决策研判提供全面的数据支持。

  - 精治-智慧城管

    - 指挥协调系统

包含监管数据无线采集、监督中心受理、协同工作、监督指挥、绩效评价、地理编码、基础数据资源管理七个大模块。

- 监管数据无线采集子系统

供数字城管监督员、坐席员、处置人员、部门领导使用的全移动办公系统，融合城管通、处置通和领导通功能。

- 监督中心受理子系统

为城市管理监督中心受理工作台，受理各种来源的城市管理问题，包括公众通过电话途径举报的城管问题和监督员使用无线采集子系统上报的各类问题。

- 协同工作子系统

供整个业务系统的管理者及各岗位操作者使用的办公平台，在系统上可办理日常案件，实现对业务流程中的所有案件监督和管理的功能，全程控制案件处理和流转。

（4）监督指挥子系统

以GIS地图的方式，能实时查看巡查队伍、案件、网格划分、普查数据的分布查看，能全面了解业务运行情况。

监督指挥子系统是指挥中心使用的综合信息展示平台，主要用来监督和展现城市运行一网统管平台的总体运行情况。该平台包括体现城市运行中心平台总体运行体征的各项数据指标，对一网统管的整体运行情况、网格员、运行流程、一网统管总体动态进行监督分析。系统以地图为主要形式展现，各类数据在地图上直观显示，同时提供简单查询和信息面板，用于滚动显示区域内实时的案卷上报事件、报警事件和平台的其他事件。

（5）绩效评价子系统

对城市管理信息采集员、有关部门、有关区域的立案数量、办理时限、未办结案件情况进行绩效评价，有效形成良好的城市管理监督机制。

绩效子系统是基于监督中心受理子系统、协同工作子系统和城市管理地理信息系统，运用综合考评模型，实时或定期统计技术，将信息化技术、监督考评的工作模式应用到数字化城市管理中。通过信息存储和信息查询，实现对历史数据实时或定期的统计，并通过城市管理考评体系数学建模运算评比等级，将其以图形化或表格化的方式显示出来。通过系统建设，推进城市管理监督达到主动、精确、快速、直观和统一的目标，从而实现完善的城市管理考评体系，能形成良好的城市管理监督机制。

- 地理编码子系统

对地理编码的数据进行汇总统计，并基于GTS地图呈现普查数据分布情况，实现对地理信息的空间定位。

地理编码子系统是数字城市管理最重要的支撑系统之一，地理编码技术能够把具有地理位置的信息资源赋予地理坐标。通过地理编码，将城市现有的地址空间化、规范化，在地址名称与地址实际空间位置之间建立起对应关系，实现地址空间的相对定位，可以使城市中的各种数据资源通过地址信息反映到空间位置上来，提高空间信息的可读性，在各种空间范围行政区内达到信息的整合。通过地理编码技术对城市部件进行分类分项管理，最终实现城市管理由盲目到精确，由人工管理到信息管理的转变。

（7）基础数据资源管理子系统

基础数据资源管理子系统主要由系统管理员使用。使用基础数据资源管理系统可管理地理信息所需的地图数据，包含事部件类型、部件、网格、地理编码。

    - 应用维护系统

内含机构管理、人员管理、权限配置、基础配置四个子模块，实现对系统的灵活配置，以达到系统交付后的快速调整。

    - 数据交换系统

提供接口服务发布、订阅功能，实现上级或其他部门对接口服务的订阅、调阅。提供接口状态监控功能，实时监测接口的状态及使用情况。

    - 数据汇聚系统

提供数据获取、数据治理、数字资源编目等功能，实现对原始数据入库、数据信息的资源目录进行梳理汇总管理、数据治理的数据‘来到去’一条龙服务。

  - 善政-高质量发展平台

    - 工作台

(1)首页

将用户需要处理的考核指标、督查督办任务、项目任务等以代办事项的方式进行展示，方便用户集中处理并开展相关工作，用户可以在该页面实现相关业务的汇报办理等操作。

(2)通知消息

将需要用户需要处理的事件以消息通知的方式推送给用户，使用户可以随时收到消息并及时处理。

(3)领导批示

为政府领导提供一个快速下发下一步指示的渠道，领导可以直接对考核指标、督查督办任务、项目任务等直接做出批示，要求相关责任人进行跟进处理。

    - 督察督办任务

(1)督察督办任务查看

可显示所有的一级的主督办任务，展开查看二级督办任务时时只能是有被督办单位数据权限的用户可以看到，包括批示、查看、查询等操作。

(2)督察督办任务管理

县委县政府相关科室和发科局可以对督查任务进行管理，包括创建、下发、修改、删除、撤回、关闭等操作，相关部门创建督查任务后会下发到任务执行人和被督查单位，当任务完成时可以将任务进行关闭，下发的任务包括一次性任务和周期任务。

(3)我的督办任务

作为任务执行人可以在该页面收到由上级部门下发的督查督办子任务，任务执行人可以去现场进行督查督办，并将现场督办结果进行上传记录，当任务执行人人为该任务可以完结时可以将任务进行标记完成。

(4)责任单位任务

责任单位作为被督查单位可以收到督查单位下发的督查督办子任务，责任单位指定相关责任人，由责任人进行该任务的汇报。汇报时需要上传相关资料并对情况进行说名，督查室需要对汇报的情况进行审核。

(5)督察督办审核

可以对督查任务的创建、申请关闭、汇报进行审核。

对于一次性汇报的任务，审核时如果任务没有全部完成，可以进行任务延期，延期后还可以再次进行汇报。

    - 项目管理

(1)项目管理查看

拥有项目责任单位相关数据权限的领导可以进入并查看其分管的责任单位相关的项目，并可以对项目进行批示。

(2)项目管理

对于全县的项目进行管理，创建项目后将项目下发到各个责任单位，可以在该页面查看项目的进度，及时掌握项目情况，可以对项目发起督办任务，对于认为需要关注的项目做出批示，对于详情中描述不清楚的可以直接发起与项目责任人的互动并了解最新情况，支持项目情况的导出。

(3)项目归属管理

可以对项目归属的产业链进行管理和维护，产业链可以将项目按照不同的产业链进行分类，产业链记录与产业链相关的临时党支部和工作专班。

(4)责任单位管理

责任单位可以查看与本单位相关的项目，并对项目进行周期汇报和进度标记，及时反馈项目进展情况。

(5)项目配置维护

对项目相关选项进行配置维护，支持对项目投资资金来源、项目进度事项等进行维护，以便于适应各种不同的场景。

(6)项目高质量推进挂图作战

定制各重大项目的一张图，展示所有项目的进度情况，并对项目的分布情况按照产业链、项目类型、入统情况进行统计展示，用户可以通过该页面查看各个项目的进展情况，支持项目概况、项目甘特图及里程碑、项目红黄灯预警信息、项目进度节点相关资料、任务报告等内容展示，支持根据权限分级展示。

    - 知识库管理

支持各部门上传和管理各级政策法规，作为知识进行共享。支持对上传的政策法规进行标签设置和管理，以便快速查询。

    - 系统管理

(1)用户管理

对系统中的所有用户进行管理，系统管理员通过用户管理可以对平台用户进行添加、更新、删除、禁用和查找等操作。管理员可以依据用户名关键字查找用户，可以对用户的登录名称、用户所属部门、用户是否有效等基本信息进行编辑。

(2)角色管理

系统管理员可为系统用户分配不同的角色，并为不同的角色配置相应的系统功能访问权限，可以对系统用户的角色进行添加、更新、删除、查找等操作，系统角色信息应包括角色名称，角色权限，角色是否有效，角色创建时间等基本信息。

(3)部门管理

提供组织机构管理功能，按照要求对使用本系统的组织机构进行管理，提供增加、删除、修改组织机构的功能。同时，对用户进行分级、分组管理，明确用户的所在部门，形成层次的组织结构。

(4)权限管理

支持设置用户或角色的系统使用权限，用于面向不同用户提供专项服务。

  - 善政-考核服务平台

    - 考核工作台

(1)考核首页

综合展示当前重点考核任务的完成情况，如重大项目管理、事件处置执行情况、标准考核指标完成情况等，也可显示各委办局的考核排名，以便及时了解及时介入；各委办局可查看当前涉及的考核任务清单、指标设定情况、完成情况等内容，通过数字化手段及时了解当前任务，以便更好的安排和完成工作。

(2)个人工作台

用户登录后首次进入的页面，该页面将用户需要处理的考核指标以代办事项的方式进行展示，方便用户集中处理并开展相关工作，用户可以在该页面实现相关业务的汇报办理等操作。

(3)消息通知

系统采用websocket即时消息的技术将需要用户需要处理的事件以消息通知的方式推送给用户，使用户可以随时收到消息并及时处理，用户所收到的消息包括需要汇报的指标以及需要用户进行审批或者处理的各种事项，在系统任何页面，点击右上角的铃铛，弹出通知消息列表，可以查看最新收到的消息。

(4)领导批示

为政府领导提供一个快速下发下一步指示的渠道，领导可以直接对考核指标、督查督办任务等直接做出批示，要求相关责任人进行跟进处理，包括新建批示、接收批示、回复批示、查看批示回复情况等。

    - 考核知识库

汇集整理各项考核依据，支持关键词搜索，以便考核办和其他委办局工作人员快速查找相关文件。

    - 考核指标管理

(1)新建考核指标

创建一级考核指标和二级考核指标，并将考核指标下发到相关责任单位。

(2)责任单位指标分解

责任单位可以自行制定本年度本单位的考核指标，经过考核办审核后将会成为本单位本年度的正式考核指标，责任单位也会收到考核办创建的指标；责任单位需要对指标指定责任人，由责任人完成指标汇报工作，责任单位需要对二级指标进行分解，经过考核办审核后，按照分解计划按时进行指标汇报。

    - 考核指标审核

(1)责任单位审核

责任单位进行创建指标、分解指标、汇报指标时需要由责任单位相关责任人进行审核，可进行通过或者驳回的操作，审核通过后转交给考核办进行审核。

(2)考核办审核

考核办对创建指标、分解指标、汇报指标进行审核，可进行通过或者驳回的操作，对于汇报审核中的不可量化指标需要由考核办进行打分。

    - 考核指标查看

管理不同领域业务的用户可以在该页面查看自己所管理领域的考核指标，可根据指标分值和当前状态了解指标的完成情况，查看指标详情可以了解指标详细情况以及每次汇报情况，对于认为需要关注的指标做出批示，对于详情中描述不清楚的可以直接发起与指标责任人的互动并了解最新情况。

    - 系统管理

(1)用户管理

对系统中的所有用户进行管理，系统管理员通过用户管理可以对平台用户进行添加、更新、删除、禁用和查找等操作。管理员可以依据用户名关键字查找用户，可以对用户的登录名称、用户所属部门、用户是否有效等基本信息进行编辑。

(2)角色管理

系统管理员可为系统用户分配不同的角色，并为不同的角色配置相应的系统功能访问权限，可以对系统用户的角色进行添加、更新、删除、查找等操作，系统角色信息应包括角色名称，角色权限，角色是否有效，角色创建时间等基本信息。

(3)部门管理

提供组织机构管理功能，按照要求对使用本系统的组织机构进行管理，提供增加、删除、修改组织机构的功能。同时，对用户进行分级、分组管理，明确用户的所在部门，形成层次的组织结构。

(4)权限管理

支持设置用户或角色的系统使用权限，用于面向不同用户提供专项服务。

  - 善政-基层治理

    - 统一工作台

(1)待办事项

展示包括待办事件、待办任务、待上报数据等内容，根据类型进行分类展示。待办事项可展示红黄灯的预警任务和逾期任务。

(2)任务列表

展示最新的待办事件、待办任务、待上报数据等任务的列表，点击更多可分别跳转到专属页面查看全部列表。

(3)快捷跳转

展示个人常用功能的快捷跳转按钮，可点击跳转到本平台相关功能或其他平台。可根据用户权限定制。

    - 基层组织管理

（1）组织管理

实现组织的新增、修改、删除等功能，可配置组织，包括部门、基层网格等。支持多级组织设置。

（2）人员管理

实现工作人员与组织的绑定，支持将用户挂载到组织下，支持一键同步统一用户中心的用户信息。

（3）用户权限配置

为平台相关使用人员通过权限配置的方式进行管理，包含对平台应用使用权限、应用菜单使用权限、应用功能配置权限、用户岗位设置等。

    - 基层任务管理

（1）事件上报

具备事件上报功能，监控人员在日常监控过程中发现问题，可对发现的事件进行填报。

（2）工作任务管理

各部门和基层单位管理人员可发起基层的工作任务。任务经过既定流程审核后可派发到基层工作人员处进行执行。支持工作任务的审核审批、合并、分解、派发等操作。

（3）工作事项清单

各部门、基层单位的管理人员和工作人员可进行日常的工作事项清单的查看。清单支持按组织权限进行分级展示，含基础清单梳理服务。

（4）工作任务执行

通过工作台或点击任务清单均可跳转到具体任务详情页面，并进行任务执行。

（5）工作任务监管督办

支持管理人员设置限时办结机制，时限内未响应给予黄牌警告，黄牌警告后未响应给予红牌警告，将超时未响应、未办结的事件进行标记，对责任部门进行黄、红牌警告。

    - 政民互动管理

（1）居民群搭建服务

将帮助基层注册企业微信组织，并帮助基层工作人员搭建企业微信群。工作人员可生成二维码并线下推广所管辖的居民进群。包含13个乡镇、5个街道办事处，各组织分别建群。

（2）群通知发布

基层工作人员可自定义表单、通知公告等内容，并通过群机器人进行自动发送。

（3）公众诉求管理

对接城市运行管理平台，可看到公众提交的诉求清单，点击列表可跳转到任务执行页面并尽快执行。

    - 统计分析

(1)工作任务统计

根据部门职责自定义统计分析维度，包括走访巡查任务、数据上报任务等任务的执行情况、执行效率、超时任务统计等，可根据部门具体需求定制，并根据权限分级分类显示。

(2)绩效评优

上级组织可根据任务执行情况对下级组织和工作人员进行统计分析，支持对组织和个人的排名，已便于日常管理。

    - 移动端应用

（1）移动工作台

移动端展示待办事项、统计分析等相关内容，可通过工作台进行各项工作的跳转等操作。

（2）任务列表

可查看当前自己的或下级组织待处理的各项任务，支持分级分类筛选。点击任务后可查看任务详情，包括任务描述、任务时效、当前需处理人员等。

（3）掌上任务处置

包括移动端的数据填报、走访巡查等，任务详情页可点击执行任务跳转到相关页面进行移动端的任务执行。事件上报可一键跳转到城市运行管理平台的移动端应用。

（4）掌上一张图

定制移动端一张图的显示内容，与PC端一张图配套，根据实际需求显示领导和工作人员关注的内容，包括统计分析数据、报表、趋势图、公众诉求清单等内容。

该模块主要从多个角度展示城市管理宏观统计、评价信息。给领导决策提供一定的量化依据。不同角色（县（市）领导，街镇（开发区）领导，专业部门领导）的用户具有的权限不同，查看的关注内容也不尽相同：

市领导可以查看全市案件办理情况统计、专业部门统计办理状态、问题来源统计、高发问题统计等统计信息。

街镇（开发区）领导可以查看街镇（开发区）专业部门统计办理状态、问题分类统计、高发问题统计、社区案发情况统计等统计信息。

专业部门领导可以查看本部门综合评价等统计信息。

可查看相关类型的统计：各类统计都可按照不同条件（当天、本周、本月）显示，并采用统计表和统计图两种方式展示。

  - 兴业-智慧招商

智慧招商以小程序作为面向公众的载体，提供招商、政策、咨询等全方位的招商服务。

    - 小程序

作为面向公众招商的入口，提供首页、概况、政策资讯、联系我们等不同板块。在首页，用户可查看我的消息，也能看到一些宣传推送、重点项目产业等。在概况、政策资讯可及时了解到政府招商动态以及一些招商政策、投资指南等，拉近政企之间的距离，提升政府的形象。针对招商不清晰的点可通过联系我们直接在线咨询建立沟通。

    - 运营管理后台

提供业务部门以及运营人员的登录入口，登陆后提供招商简介、招商服务、投资指南、在线留言、注册企业、企业信息更新审核等后台管理服务。

    - 产业链分析

提供不同维度的企业台账、企业图谱分析、企业画像、区域对比分析、竞争力分析、产业动态等功能。

  - 精治-应急管控平台

    - 值班值守

(1)事件管理

支持有关部门、下级部门向上级部门上报突发事件，支持电话、终端、web端等多种上报方式，实现第一时间报送突发事件信息。事件管理模块包括信息接报、事件列表、事件详情、事件报告功能。

(2)值班管理

提供用户日常值班排班、值班列表、值班日志、值班设置等功能，可根据值班人员进行权限配置，辅助日常值班工作，显示值班员信息，上报的事件自动通知当天值班员（需配置应急APP）。

    - 指挥调度

(1)应急总览

提供免费地理信息服务，支持调用应急管理一张图系统服务，支持在地图上查看区域整体资源内容，值班信息、事件列表、实时天气、预警信息、重点监控、监控统计、事件数据统计类内容。提供框选、测距、测面积、路径规划等小工具，提供地图资源检索，支持在GIS地图上检索现有点位资源，可自动定位到资源位置并支持显示详情弹窗;（预警信息展现需对接第三方预警系统）。

(2)应急资源分析

基于多种类型的地图，叠加相关资源图层,以事件发生位置为中心，判定影响半径进行资源分析，包括事件上图、资源上图、区域资源分析等功能。

    - 现场指挥调度

解决应急指挥过程中调度人员需要通过多种不同终端实现对固定电话、无线集群对讲、移动终端、PC端等进行调度的问题，辅助应急指挥人员了解突发事件现场的发生、发展状况，实现对应急事件处置的统一指挥调度和应急决策信息的快速传达。包括地图调度、通讯调度、现场播报功能。

    - 事件跟踪反馈

用于指挥中心对应急事件本身处置过程的了解，掌握现场人员任务跟踪进展等，确保对事件处置进行全过程监管，包括提供任务管理和处置记录。（需要搭配移动端使用）

    - 预案指挥

支持在应急事件处置过程中，提供预案匹配与响应启用功能，根据应急事件类型、等级等条件，根据标签匹配自动关联应急预案，辅助处置人员快速选择与启动，支持对预案的执行情况实现反馈记录。可查看已启动应急预案的总体情况，包括预案执行情况（预案步骤及完成情况、步骤视图）、预案组信息。

    - 应急指挥体系管理

(1)人员通讯录

提供通讯录功能，支持对应急指挥人员进行分级、分类管理，包括增加、删除、修改及查询操作，默认包含5000条通讯录录入。

(2)群组管理

支持基于各类突发事件构建相关成员群组，便于一键组会、信息交互。

    - 业务应用移动化

采用HTML5技术开发，支持嵌入政务钉、政务微信，或其他APP中。基于4G/5G/WiFi等移动通信网络，实现事件移动端事件处置能力，提供事件上报、事件列表、事件处置、事件任务、预案任务等功能。

    - 移动指挥APP

实现移动端的事件上报、事件列表查看、事件处置、事件/预案任务、即时消息、今日值班、音视频童话等功能。

    - 应急预案

应急预案模块通过数字化管理手段，将纸质文本预案内容进行电子化、模块化、流程化分解，提高应急预案在实际作战过程中的高效性和有效性。

    - 应急保障

1、统一录入应急局相关的资源，例如避难场所、防护目标、重要工程、物资仓库、危险源、生产企业、救援队伍、专家、水库、堤防工程、水位站、消防栓等资源信息的名称、坐标位置、联系人信息，实现应急保障资源的整合管理，提供增、删、查、改等功能。

2、提供点、线、面等多种标记方式，对上图的应急保障资源进行标记，丰富上图资源的呈现形式。

    - 综合分析

实现对突发事件动态、应急资源、应急处置情况、监测预警、应急预案等各类应急信息的汇聚整合、可视化展示。

    - 总结评估

支持对应急过程事中评估和应急过程事后评估，展现事件标题、事件基本情况、事故经过、直击现场、领导批示、处置记录的内容，结合过程再现，对事件总体进行总结评估。

提供总结评估报告生成和导出功能。

    - 系统管理

括账号管理，组织结构，知识库、方案配置，配置项管理，分析研判配置，地图配置等功能。

  - 惠民-“横山区智慧城市建设（一期）项目”小程序

    - 首页

提供天气信息、搜索、我的消息、热门服务、通知公告、宣传信息展示、专题服务等服务。

    - 我要办事

提供搜索、政策宣传、政务服务、便民服务等服务。

    - 接诉即办

提供随手拍、生活投诉、信访投诉、区长信箱、其他问题反馈、求助咨询等服务。

    - 我的

展示我的个人信息、接诉即办的历史记录我的投诉及评价入口、个人设置等信息。

- 项目实施整体流程

系统建设，按照下列步骤进行：

（1）签订合同：项目中标后，签订合同，明确项目的责任和权利，保证项目完成。

（2）成立项目组织：按照招标要求确定与之相匹配的项目组织，开展需求调研，为软件的研发和实施奠定基础。

（3）应用软件开发：在需求调研的基础上，由研发部门进行代码编写及软件测试，实现系统功能，解决系统存在的问题。

（4）数据采集与更新：完成L3、L4场景白模数据、地理信息及城市部件普查（单元网格数据、基础地形数据、事件部件数据、地理编码数据及专题数据）的采集、更新等。

（5）运行环境集成建设：基于整体软件运行所依赖的环境提出整体运行环境集成的建设要求，确保后期项目交付后可正常运营。（6）数据库安装：进行空间数据库和业务数据库的安装建库工作，配置系统中间层服务器。

（7）系统安装：包括平台各模块和与其它业务平台的对接部署、运行调试。

（8）系统配置：使用应用维护子系统、基础数据资源管理子系统，配置业务流程、表单、地图等，完成系统搭建工作。

（9）系统试运行：根据实际使用的情况进行需求反馈，对系统各项功能进行调整，为系统正式投入运行奠定基础。

（10）系统验收：通过试运行进行系统各项调整并运行稳定后，系统正式投入运行。

（11）系统维护：保障系统能够长期稳定的运行。

- 项目管理方案

先进的产品和技术如果没有科学的设计和项目集成方法保证，没有完整周密的实施方案和规划，是无法生产预期的理想效果的。

执行此项目管理方案的根本目的就是为了有效地协调利用各方面的人力资源、时间及合理地利用各自的财政预算以达到各方均能最有效地实施此合同项目。为此，就项目的定义、项目的开始及结束时间、项目各阶段的明确定义、项目最终要完成的各项任务、分析为达到此项目的总目标将可利用所有资源合理有效地分配到具体任务、达成共识。

在项目各阶段中要将每一任务落实到具体人，明确完成这些任务所需时间、资金及其它资源。在此基础上再将项目执行从开始到终止这一时间段中各项任务的执行时间进行合理的分配并制定统一时间表。同时，也一定要对完成这些任务可能存在的潜在困难进行详细地分析，找出解决这些困难所需的人力、时间、资金及其它资源，并充足地预留出这些资源以备需用。

最后，在项目的执行过程中各方应共同建立一套完整的项目执行监督、控制机制、项目修正机制、项目执行分析机制、以达到项目执行所期望的结果。

因此，在各方对此合同项目执行计划中各项任务的定义，职责的明确及时间进度均达成共识后，希望有关各方积极协调配合，以达到共同目标。

  - 项目进度管理

    - 项目进度安排原则

采用关键路径法（CriticalPathMethod）对整个项目的进度进行安排和控制。主要是通过对系统中几个关键时间点的控制，实现对整个项目的有效控制。

（1）影响项目进度的因素和对策

对本项目可能影响项目进度的因素及可采用的对策，我们分析如下：

| 序号 | 说明 | 概率 | 事前 | 事后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统设计需完善 | ＜5% | 充分与设计方沟通，及早发现问题并提出可行的解决方案 | 赶工，修改设计，加班进行应急方案实施 |
| 2 | 前置条件未到位 | ＜20% | 分为外部前置条件、内部前置条件，设计应急方案，准备代用产品。针对无代用产品的内容积极督促责任方进行赶工交付 | 赶工，加班进行应急方案实施，修改设计后进行正式系统割接 |
| 3 | 系统运行依赖的硬件环境、网络环境 | ＜20% | 协调最小化资源，先行开展部分工作 | 不断协调资源，暴露整体风险，加大新投入资源与原资源的整合的工作力度 |
| 4 | 人员因素 | ＜10% | 对所有关键人员按“AB角”配置 | 立即补充人员进行 |
| 5 | 用户需求需求变化 | ＜20% | 事前做好分析调查，尽量减少大的需求变化 | 与用户积极配合，根据情况及时解决问题 |
| 6 | 政策变化 | ＜5% |  |  |

（2）关键进度的控制

- 业务流程设计、系统架构设计、数据普查、应用调研、应用设计

- 应用开发、调试

- 应用部署、系统调优、技术培训

- 系统联调、业务培训

- 试运行

对于以上这些关键点，我们将在事前准备应急预案，严格控制其时间点，对于有可能延宕的关键点，我们将按应急预案执行。以保证项目的按时进行。

    - 项目进度优化

根据工程前后逻辑顺序，有目的地采取预防措施，避免窝工。合理安排建设进度，并定期进行检查和调整。针对工程特点，组织工序交叉和立体交叉施工，以提高效率，控制工程总进度计划。

以超前的意识重视建设前期工作，提早安排场地准备等前期事项，为项目建设提供优越的条件。在进度关键点上要严格控制工期，必要的时候要进行加班和赶工，保证项目关键点的如期完成。

  - 范围变更控制

项目范围管理是项目成功完成的关键，因此对项目范围的变更控制也是非常重要的工作。建设单位有一套规范的变更管理过程，在发生变更时遵循规范的变更程序来管理变更。通常对发生的变更，需要识别是否在既定的项目范围之内。如果是在项目范围之内，那么就需要评估变更所造成的影响，以及如何应对的措施，受影响的各方都应该清楚明了自己所受的影响；如果变更是在项目范围之外，那么就需要商务人员与用户方进行谈判，看是否增加费用，还是放弃变更。

通过制定专门的管理程序，对项目变更进行控制，在项目生命周期的整个过程中对变更进行识别、评价和管理。

制定的项目变更管理流程图如下：

图项目变更管理流程图

  - 项目沟通管理

沟通是项目管理的重心，建立良好的沟通渠道，采用合理的沟通方式是项目沟通的关键内容。

    - 沟通方式

口头沟通：对简易问题或者需要讨论的问题，通过正式或者非正式的口头方式，与项目干系人进行沟通。

书面沟通：一种正式的沟通方式，以正式的书面文稿方式提交。

会议沟通：通过会议，讨论需要沟通的内容，以会议纪要的方式记录沟通内容。

    - 沟通渠道

建立与用户直接的沟通方式，针对不同的要求，按照不同的责任分工，建立不同的沟通渠道，各个不同的渠道采取针对性的沟通方式。

建立周报制度，及时向用户及相关人员沟通项目建设信息。

建立会议制度，及时讨论决定项目进展情况和需要协调解决的问题。

建立发布制度：项目信息需要及时的向相关干系人进行披露。

    - 效绩管理

建立绩效考核标准，项目经理按照绩效考核要求，提高现场人员的工作效能，并及时对重大问题进行纠正。

- 项目质量保证措施

项目质量将符合现行相关行业标准和要求。

  - 软件开发保证措施

我公司通过实施ISO9001质量管理体系，根据CMM思想，建立了完整的软件开发管理体系，包括软件开发管理、软件测试管理、软件配置管理、软件实施管理、软件维护管理等方面。项目将严格按照公司软件开发管理流程进行。

另外，通过项目团队开发、项目沟通等多种手段保证项目实施进度和质量。

项目团队开发是指增强项目团队成员的个人能力，从而提高由个人组成的团队的能力。项目团队开发包括提高项目相关人员作为个体作出贡献的能力和提高项目小组作为团队近期职责的能力。通过会议、培训和沟通、交流来提高整个团队和团队成员个人的技能，为项目的顺利实施提供必要的各方面专业人力资源的保障，从而加强项目执行的效果。

在项目实施阶段的启动过程中，可以根据沟通等相关计划约定关于沟通、信息流通等的具体方式、方法、工具和准则，为项目的执行控制提供准备和支持。例如，约定工程日报、周报的具体内容和形式，使用先进的项目管理软件。

  - 系统运行维护保证措施

系统运行维护预测主要存在的风险包括：售后维护流程不明细风险、维护方人员专业维护技能不足风险、硬件设备无备品风险、维护超时风险、维护责任人不明风险等。主要保证措施有：

（1）提供科学、完善并具有可操作性的系统运行维护方案。

（2）抽调技术过硬、经验丰富的工程师组成项目组系统维护部，负责质量保证期内的系统运行维护。

（3）协调双方系统维护工作，明确维护相关人员安排。

- 软件系统测试

  - 文档约束

下表列出了制定测试计划时所使用的文档，并标明了各文档的可用性：

| 文档（版本/日期） | 已创建或可用 | 已被接收或已经过复审 | 作者或来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析报告 | √ | √ |  |  |
| 测试用例说明书 | √ | √ |  |  |
| 系统定义说明书（内部使用） | √ | √ |  |  |
| 系统设计报告 | √ | √ |  |  |
| 编码规则说明书（内部使用） | √ | √ |  |  |
| 用户使用手册、系统维护手册 | √ | √ |  |  |
| 数据库设计说明书 | √ | √ |  |  |

  - 测试类型

    - 数据和数据库完整性测试

在系统测试中，数据库和数据库进程应作为一个子系统来进行测试。在测试这些子系统时，不应将测试对象的用户界面用作数据的接口。对于数据库管理系统(DBMS)，还需要进行深入的研究，以确定可以支持以下测试的工具和技术。

| 测试目标： | 确保数据库访问方法和进程正常运行，数据不会遭到损坏。 |
| --- | --- |
| 技术： | 调用各个数据库访问方法和进程，并在其中填充有效的和无效的数据（或对数据的请求）。 |
|  | 检查数据库，确保数据已按预期的方式填充，并且所有的数据库事件都已正常发生；或者检查所返回的数据，确保为正当的理由检索到了正确的数据 |
| 完成标准： | 所有的数据库访问方法和进程都按照设计的方式运行，数据没有遭到损坏。 |
| 需考虑的特殊事项： | 测试可能需要DBMS开发环境或驱动程序在数据库中直接输入或修改数据。 |
|  | 进程应该以手工方式调用。 |
|  | 应使用小型或最小的数据库（记录的数量有限）来使所有无法接受的事件具有更大的可视度。 |

    - 源代码测试

利用CheckStyle和FindBugs等开源工具进行源代码风格检查和不规范写法检查，从代码级别避免系统潜在的风险。

    - 功能测试

对测试对象的功能测试应侧重于所有可直接追踪到用例或业务功能和业务规则的测试需求。这种测试的目标是核实数据的接受、处理和检索是否正确，以及业务规则的实施是否恰当。此类测试基于黑盒技术，该技术通过图形用户界面(GUI)与应用程序进行交互，并对交互的输出或结果进行分析，以此来核实应用程序及其内部进程。以下为各种应用程序列出了推荐使用的测试概要：

| 测试目标： | 确保测试对象的功能正常。 |
| --- | --- |
| 技术： | 利用有效的和无效的数据来执行各个用例、用例流或功能，以核实以下内容： |
|  | 在使用有效数据时得到预期的结果。 |
|  | 在使用无效数据时显示相应的错误消息或警告消息。 |
|  | 各业务规则都得到了正确的应用。 |
| 完成标准： | 所计划的测试已全部执行。 |
|  | 所发现的缺陷已全部解决。 |
| 需考虑的特殊事项： | 确定或说明那些将对功能测试的实施和执行造成影响的事项或因素（内部的或外部的）。 |

    - 业务周期测试

业务周期测试应模拟在一段时间内对投资项目网上审批平台所执行的活动。应先确定一个时间段（例如一年），然后执行将在该时间段（一年内）发生的事务和活动。这种测试包括所有的日、周和月周期，以及所有与日期相关的事件（如备忘录）。

| 测试目标： | 确保测试对象及背景的进程都按照所要求的业务模型和时间表正确运行。 |
| --- | --- |
| 技术： | 通过执行以下活动，测试将模拟若干个业务周期： |
|  | 将修改或改进对测试对象进行的功能测试，以增加每项功能的执行次数，从而在指定的时间段内模拟若干个不同的用户。 |
|  | 将使用有效的和无效的数据或时间段来执行所有与时间或数据相关的功能。 |
|  | 将在适当的时间执行或启用所有周期性出现的功能。 |
|  | 在测试中还将使用有效的和无效的数据，以核实以下内容： |
|  | 在使用有效数据时得到预期的结果。 |
|  | 在使用无效数据时显示相应的错误消息或警告消息。 |
|  | 各业务规则都得到了正确的应用。 |
| 完成标准： | 所计划的测试已全部执行。 |
|  | 所发现的缺陷已全部解决。 |
| 需考虑的特殊事项： | 系统日期和事件可能需要特殊的支持活动 |
|  | 需要通过业务模型来确定相应的测试需求和测试过程。 |

    - 用户界面测试

用户界面(UI)测试用于核实用户与软件之间的交互。UI测试的目标是确保用户界面会通过测试对象的功能来为用户提供相应的访问或浏览功能。另外，UI测试还可确保UI中的对象按照预期的方式运行，并符合公司或行业的标准。

| 测试目标： | 核实以下内容： |
| --- | --- |
|  | 通过测试对象进行的浏览可正确反映业务的功能和需求，这种浏览包括窗口与窗口之间、字段与字段之间的浏览，以及各种访问方法（Tab健、鼠标移动、和快捷键）的使用 |
|  | 窗口的对象和特征（例如，菜单、大小、位置、状态和中心）都符合标准。 |
| 技术： | 为每个窗口创建或修改测试，以核实各个应用程序窗口和对象都可正确地进行浏览，并处于正常的对象状态。 |
| 完成标准： | 成功地核实出各个窗口都与基准版本保持一致，或符合可接受标准。 |
| 需考虑的特殊事项： | 并不是所有定制或第三方对象的特征都可访，应测试在不同分辨率下的界面特征，对B/S结构，该测试更为重要。 |

    - 性能测试

      - 性能测评

性能评测是一种性能测试，它对响应时间、事务处理速率和其他与时间相关的需求进行评测和评估。性能评测的目标是核实性能需求是否都已满足。实施和执行性能评测的目的是将测试对象的性能行为当作条件（例如工作量或硬件配置）的一种函数来进行评测和微调。

注：以下所说的事务是指“逻辑业务事务”。这种事务被定义为将由系统的某个操作者通过使用测试对象来执行的特定用例，例如，填表或地图操作。

| 测试目标： | 核实所指定的事务或业务功能在以下情况下的性能行为： |
| --- | --- |
|  | 正常的预期工作量。 |
|  | 预期的最繁重工作量。 |
| 技术： | 使用为功能或业务周期测试制定的测试过程。 |
|  | 通过修改数据文件来增加事务数量，或通过修改脚本来增加每项事务的迭代数量。 |
|  | 脚本应该在一台计算机上运行（最好是以单个用户、单个事务为基准），并在多个客户机（虚拟的或实际的客户机，请参见下面的“需要考虑的特殊事项”）上重复。 |
| 完成标准： | 单个事务或单个用户：在每个事务所预期或要求的时间范围内成功地完成测试脚本，没有发生任何故障。 |
|  | 多个事务或多个用户：在可接受的时间范围内成功地完成测试脚本，没有发生任何故障。 |
| 需考虑的特殊事项： | 综合的性能测试还包括在服务器上添加后台工作量。 |
|  | 可采用多种方法来执行此操作，其中包括： |
|  | 直接将“事务强行分配到”服务器上，这通常以“结构化查询语言”(SQL)调用的形式来实现。 |
|  | 通过创建“虚拟的”用户负载来模拟许多个（通常为数百个）客户机。此负载可通过“远程终端仿真”(RemoteTerminalEmulation)工具来实现。此技术还可用于在网络中加载“流量”。 |
|  | 使用多台实际客户机（每台客户机都运行测试脚本）在系统上添加负载。 |
|  | 性能测试应该在专用的计算机上或在专用的机时内执行，以便实现完全的控制和精确的评测。 |
|  | 性能测试所用的数据库应该是实际大小或相同缩放比例的数据库。 |

      - 负载测试

负载测试也是一种性能测试。在这种测试中，将使测试对象承担不同的工作量，以评测和评估测试对象在不同工作量条件下的性能行为，以及持续正常运行的能力。负载测试的目标是确定并确保系统在超出最大预期工作量的情况下仍能正常运行。此外，负载测试还要评估性能特征，例如，响应时间、事务处理速率和其他与时间相关的方面。

注：以下所说的事务是指“逻辑业务事务”。这种事务被定义为将由系统的某个最终用户通过使用应用程序来执行的特定功能，例如，打开“我的案卷”

| 测试目标： | 核实所指定的事务或商业理由在不同的工作量条件下的性能行为时间。 |
| --- | --- |
| 技术： | 使用为功能或业务周期测试制定的测试。 |
|  | 通过修改数据文件来增加事务数量，或通过修改测试来增加每项事务发生的次数。 |
| 完成标准： | 多个事务或多个用户：在可接受的时间范围内成功地完成测试，没有发生任何故障。 |
| 需考虑的特殊事项： | 负载测试应该在专用的计算机上或在专用的机时内执行，以便实现完全的控制和精确的评测。 |
|  | 负载测试所用的数据库应该是实际大小或相同缩放比例的数据库。 |

      - 强度测试

强度测试也是一种性能测试，实施和执行此类测试的目的是找出因资源不足或资源争用而导致的错误。如果内存或磁盘空间不足，测试对象就可能会表现出一些在正常条件下并不明显的缺陷。而其他缺陷则可能由于争用共享资源（如数据库锁或网络带宽）而造成的。强度测试还可用于确定测试对象能够处理的最大工作量。

注：以下提到的事务都是指逻辑业务事务。

| 测试目标： | 核实测试对象能够在以下强度条件下正常运行，不会出现任何错误： |
| --- | --- |
|  | 服务器上几乎没有或根本没有可用的内存（RAM和DASD）。 |
|  | 连接或模拟了最大实际（实际允许）数量的客户机。 |
|  | 多个用户对相同的数据或账户执行相同的事务。 |
|  | 最繁重的事务量或最差的事务组合（请参见上面的“性能测试”。 |
|  | 注：强度测试的目标可表述为确定和记录那些使系统无法继续正常运行的情况或条件。 |
|  | 客户机的强度测试在“配置测试”中进行了说明。 |
| 技术： | 使用为性能评测或负载测试制定的测试。 |
|  | 要对有限的资源进行测试，就应该在一台计算机上运行测试，而且应该减少或限制服务器上的RAM和DASD。 |
|  | 对于其他强度测试，应该使用多台客户机来运行相同的测试或互补的测试，以产生最繁重的事务量或最差的事务组合。 |
| 完成标准： | 所计划的测试已全部执行，并且在达到或超出指定的系统限制时没有出现任何软件故障，或者导致系统出现故障的条件并不在指定的条件范围之内。 |
| 需考虑的特殊事项： | 如果要增加网络工作强度，可能会需要使用网络工具来给网络加载消息或信息包。 |
|  | 应该暂时减少用于系统的DASD，以限制数据库可用空间的增长。 |
|  | 使多个客户机对相同的记录或数据账户同时进行的访问达到同步。 |

    - 容量测试

容量测试使测试对象处理大量的数据，以确定是否达到了将使软件发生故障的极限。容量测试还将确定测试对象在给定时间内能够持续处理的最大负载或工作量。例如，如果测试对象正在为生成一份报表而处理一组数据库记录，那么容量测试就会使用一个大型的测试数据库，检验该软件是否正常运行并生成了正确的报表。

| 测试目标： | 核实测试对象在以下高容量条件下能否正常运行： |
| --- | --- |
|  | 连接或模拟了最大（实际或实际允许）数量的客户机，所有客户机在长时间内执行相同的、且情况（性能）最坏的业务功能。 |
|  | 已达到最大的数据库大小（实际的或按比例缩放的），而且同时执行了多个查询或报表事务。 |
| 技术： | 使用为性能评测或负载测试制定的测试。 |
|  | 应该使用多台客户机来运行相同的测试或互补的测试，以便在长时间内产生最繁重的事务量或最差的事务组合（请参见上面的“强度测试”）。 |
|  | 创建最大的数据库大小（实际的、按比例缩放的、或填充了代表性数据的数据库），并使用多台客户机在长时间内同时运行查询和报表事务。 |
| 完成标准： | 所计划的测试已全部执行，而且在达到或超出指定的系统限制时没有出现任何软件故障。 |
| 需考虑的特殊事项： | 对于上述的高容量条件，哪个时间段是可以接受的时间？ |

    - 安全性和访问控制测试

安全性和访问控制测试侧重于安全性的两个关键方面：

（1）应用程序级别的安全性，包括对数据或业务功能的访问。

（2）系统级别的安全性，包括对系统的登录或远程访问。

（3）应用程序级别的安全性可确保：在预期的安全性情况下，主角只能访问特定的功能或用例，或者只能访问有限的数据。

系统级别的安全性可确保只有具备系统访问权限的用户才能访问应用程序，而且只能通过相应的网关来访问。

| 测试目标： | • 应用程序级别的安全性：核实用户只能访问其所属角色已被授权访问的那些功能或数据。 |
| --- | --- |
|  | •系统级别的安全性：核实只有具备系统和应用程序访问权限的主角才能访问系统和应用程序。 |
| 技术： | • 应用程序级别的安全性：确定并列出各用户类型及其被授权访问的功能或数据。 |
|  | 用为各用户类型创建测试，并通过创建各用户类型所特有的事务来核实其权限。 |
|  | 修改用户类型并为相同的用户重新运行测试。对于每种用户类型，确保正确地提供或拒绝了这些附加的功能或数据。 |
|  | • 系统级别的访问：请参见以下的“需考虑的特殊事项” |
| 完成标准： | 各种已知的主角类型都可访问相应的功能或数据，而且所有事务都按照预期的方式运行，并在先前的应用程序功能测试中运行了所有的事务。 |
| 需考虑的特殊事项： | 必须与相应的网络或系统管理员一起对系统访问权限进行检查和讨论。 |

    - 故障转移和恢复测试

故障转移和恢复测试可确保测试对象能成功完成故障转移，并能从导致意外数据损失或数据完整性破坏的各种硬件、软件或网络故障中恢复。

故障转移测试可确保：对于必须持续运行的系统，一旦发生故障，备用系统就将不失时机地“顶替”发生故障的系统，以避免丢失任何数据或事务。

恢复测试是一种对抗性的测试过程。在这种测试中，将把应用程序或系统置于极端的条件下（或者是模拟的极端条件下），以产生故障（例如设备输入/输出(I/O)故障或无效的数据库指针和关健字）。然后调用恢复进程并监测和检查应用程序和系统，核实应用程序或系统和数据已得到了正确的恢复。

| 测试目标： | 确保恢复进程（手工或自动）将数据库、应用程序和系统正确地恢复到了预期的已知状态。测试中将包括以下各种情况： |
| --- | --- |
|  | 客户机断电。 |
|  | 服务器断电。 |
|  | 通过网络服务器产生的通信中断。 |
|  | DASD和/或DASD控制器被中断、断电或与DASD和/或DASD控制器的通信中断。 |
|  | 周期未完成（数据过滤进程被中断，数据同步进程被中断）。 |
|  | 数据库指针或关键字无效。 |
|  | 数据库中的数据元素无效或遭到破坏。 |
| 技术： | 应该使用为功能和业务周期测试创建的测试来创建一系列的事务。一旦达到预期的测试起点，就应该分别执行或模拟以下操作： |
|  | 客户机断电：关闭PC机的电源。 |
|  | 服务器断电：模拟或启动服务器的断电过程。 |
|  | 通过网络服务器产生的中断：模拟或启动网络的通信中断（实际断开通信线路的连接或关闭网络服务器或路由器的电源）。 |
|  | DASD和DASD控制器被中断、断电或与DASD和DASD控制器的通信中断：模拟与一个或多个DASD控制器或设备的通信，或实际取消这种通信。 |
|  | 一旦实现了上述情况（或模拟情况），就应该执行其他事务。而且一旦达到第二个测试点状态，就应调用恢复过程。 |
|  | 在测试不完整的周期时，所使用的技术与上述技术相同，只不过应异常终止或提前终止数据库进程本身。 |
|  | 对以下情况的测试需要达到一个已知的数据库状态。当破坏若干个数据库字段、指针和关键字时，应该以手工方式在数据库中（通过数据库工具）直接进行。其他事务应该通过使用“应用程序功能测试”和“业务周期测试”中的测试来执行，并且应执行完整的周期。 |
| 完成标准： | 在所有上述情况中，应用程序、数据库和系统应该在恢复过程完成时立即返回到一个已知的预期状态。此状态包括仅限于已知损坏的字段、指针或关键字范围内的数据损坏，以及表明进程或事务因中断而未被完成的报表。 |
| 需考虑的特殊事项： | 恢复测试会给其他操作带来许多的麻烦。断开缆线连接的方法（模拟断电或通信中断）可能并不可取或不可行。所以，可能会需要采用其他方法，例如诊断性软件工具。 |
|  | 需要系统（或计算机操作）、数据库和网络组中的资源。 |
|  | 这些测试应该在工作时间之外或在一台独立的计算机上运行。 |

  - 测试方法

测试方法主要采用动态测试方法动态测试是指通过运行程序发现错误。一般意义上的测试大多是指动态测试。对软件进行动态测试时，使用黑盒测试法和白盒测试法。

    - 黑盒测试法

该方法把测试对象看成一个黑盒子，测试人员完全不考虑程序的内部结构和处理过程，只在软件的接口处进行测试，依据需求说明书，检查程序是否满足功能要求。因此，黑盒测试又称功能测试或数据驱动测试。

通过黑盒测试主要发现以下错误：

（1）是否有不正确或遗漏的功能。

（2）在接口处，能否正确地接受输入数据，能否产生正确的输出信息。

（3）访问外部信息是否有错。

（4）性能上是否满足要求等。

用黑盒测试时，必须在所有可能的输入条件和输出条件中确定测试数据。

    - 白盒测试法

该方法把测试对象看作一个打开的盒子，测试人员必须了解程序的内部结构和处理过程，以检查处理过程的细节为基础，对程序中尽可能多的逻辑路径进行测试，检验内部控制结构和数据结构是否有错，实际的运行状态与预期的状态是否一致。

白盒测试方法虽然十分有效，但也存在以下缺陷：白盒法一般不可能进行穷举测试，企图遍历所有的路径，往往是做不到的。白盒测试方法对于可能的功能性错误也无能为力，也就是说，即使每条路径都测试了，程序仍可能有错。

- 系统培训

  - 人员培训

    - 培训目标

榆林市横山区智慧城市建设（一期）项目用户培训的总体目标是：通过系统开发单位提供的一系列专业化培训，使榆林市横山区智慧城市建设（一期）项目主要用户和系统运行维护管理人员（或称系统管理维护人员）等能够正确、熟练、有效地利用本系统进行操作、处理、管理和维护。

在本项目的培训中，我们将改变目前国内普遍存在的“讲完就算，讲完就走”的呆板的培训模式，转变为“减少讲授、增加操作”的培训新模式，切实提高受训人员的应用本系统的实际能力。采用理论讲授、操作示范、考察学习相结合的等培训形式，切实提高培训效果。

我们将针对本项目安排最具针对性和实用性的培训课程，选择和编制高质量、易学习的培训教材，挑选技术水平高、项目经验丰富并且直接参与本项目实施的工程师担任培训教师，从而最大限度地保证培训的质量和效果。

    - 培训对象

我们将根据不同的用户类型安排有针对性的培训内容。我们把榆林市横山区智慧城市建设（一期）项目涉及的主要用户分为三大类，即主管领导、业务员、系统运行维护管理人员。

主管领导

培训目标：对主管领导的培训，目的是使他们熟悉智慧城市管理服务管理新模式的总体框架和业务流程，熟悉智慧城市综合管理服务系统的主要功能和基本操作方法，能够借助系统进行城市管理业务的查询、统计、监督、指挥等。

业务员

培训目标：对业务员的培训，目的是使他们熟悉智慧城市服务新模式的总体框架和业务流程，熟练掌握其有权限使用的子系统或功能模块的操作，例如能够熟练使用系统进行城市管理业务的上报、立案、批示、案卷流转、派遣处理、查询、统计等。

系统管理员

培训目标：系统运行维护管理人员主要包括网络管理员、系统管理员等，对系统运行维护管理人员的培训，目的是使他们熟练掌握本系统网络和应用系统的各项管理维护技术，能够熟练地进行系统的管理和维护工作，独立排除常见故障，保证系统安全、稳定、有效运行。我们还将组织专人对系统运行维护管理人员进行每年1-2次新技术、新产品等方面的培训，确保其掌握系统相关的最新技术。

    - 培训要求

有效、持续、系统的人员培训是榆林市横山区智慧城市建设（一期）项目正常运行和发挥实效的基础，是提升业务水平、提高城市管理能力的主要途径之一。

    - 培训内容

榆林市横山区智慧城市建设（一期）项目，是一个涉及到终端使用者（社会公众）、市建设服务管理中心坐席员、市各级领导、各职能部门协作参与的综合性智慧城市服务平台，和传统的政府电子政务信息管理系统有很大的差别，不仅包含传统的工作流驱动运行机制，也包含创新性的事件、部件的城市管理内涵，更包含多维的GIS空间信息运用。因此，制定详细、可行的培训计划安排对榆林市横山区智慧城市建设（一期）项目的正常、高效运行起到重要的作用。

榆林市横山区智慧城市建设（一期）项目的最终用户大部分为非计算机专业和GIS专业人员。虽然系统交互非常友好、操作也十分简便，但是这样一个大型专业系统的稳定有效运行需要一支高素质的人才队伍来维护实现。因此系统开发期间，系统维护人员即应参与其中，掌握系统的特点、开发模式，以利于系统的后期维护。

榆林市横山区智慧城市建设（一期）项目投产后，为保证系统能够正常、安全、可靠、高效地运行，建设单位将指派2到5名相关专业的技术工程师，向用户提供免费现场指导、培训用户相关人员的设备安装、测试、系统使用、维护、日常保养等技术工作。

按照本项目的工程进展和进一步规划，我方将根据不同客户需要，在不同阶段提供不同层次的专业培训，包括基础知识、系统操作、数据库、软件系统、系统及设备故障维修、维护保养等方面的培训。

受训人员经过培训后，应能熟练掌握和使用所培训的技术内容，能够独立承担和完成相应的系统使用、系统维护和管理工作。

    - 培训时间

初期运行培训：6个工作日；

技术技能培训：6个工作日；

运行期间培训：长期。

    - 培训方式

包括基础理论以及实践技能两个方面。

基础理论培训是针对理论知识和基本产品介绍的培训，面向用户的普通技术人员，培训的目的是使技术人员提高理论水平，紧密围绕项目，充分掌握相关产品技术，以保证新购置设备真正发挥应有作用。

实践技能培训是针对设备和系统的安装调试培训，学员在真实环境或模拟环境下，在培训教师的指导下，对设备和系统进行实际安装操作。在基础理论培训的基础上，进一步提高技术人员的技术水平，积累经验，为随后的安装调试与以后的系统维护工作打下良好基础。

    - 初期运行培训

包括处理能力、工作流程、工具使用、管理团队报表分析、现场督导、纪律控制等方面的培训。

    - 在岗专业培训

在运行过程中必然会有增加的业务知识、操作流程，另外还有运行监控中发现的具有普遍性问题。人员业务知识需要不断更新，服务需要不断提高，因此需要针对项目运行情况进行各类在岗培训。

    - 技术技能培训

掌握相关硬件的功能和使用方法，能处理一般性硬件故障。全面掌握相关软件使用方法，能够对软件各个层次使用者进行软件使用指导和培训，能够根据业务变更设置软件参数。

    - 培训考核

建立科学规范的系统培训学习考核制度，通过严格的考试或考核，全面了解、准确评价用户参加培训学习的情况和效果，积极有效地做好考核结果的运用，以此调动用户参加培训学习的自觉性、积极性，促进系统的最终应用逐步走上科学化、规范化、制度化的轨道。

1）基本原则

为了提高考核工作的公平性、准确性和实效性，应坚持以下基本原则：

- 分级分类的原则

根据不同级别、不同层次的用户以及不同使用目的制定相应的考试内容和考核方法，使考核具有较强的针对性。

- 述学、评学、考学相结合的原则

述学是学员对自己学习情况进行汇报和自我评价；评学是负责培训的讲师对学员、学员对学员的学习情况进行民主评议；考学是组织对学员进行统一考试和综合测评。

- 科学规范、简便易行的原则

考核内容要统一规范，考核手段要科学严密，考核标准要明确具体，考核过程要简便易行，切实防止形式主义。

- 严格监督管理的原则

对考核过程进行严格的监督管理，严肃考试考核纪律，严禁徇私舞弊和弄虚作假。

2）考核内容、标准及评定方法

考核实行百分制，内容包括培训期间学员的学习态度、学习任务完成情况和培训出勤表现三部分。

3）考核结果

对通过考核的学员颁发相应级别的培训合格证明，主要包括四种级别：

- 系统管理员

承担整个系统管理职责，从应用和维护两个方面对系统进行管理，对系统改进/扩展/完善提供建设性意见，以充分发挥系统功效。

- 核心维护员

需要对整个系统有深刻理解，对系统涉及各环节及各环节相互关系有充分认识，能够对系统进行一般性的功能改进、扩展与完善。

- 一般维护员

精通担负的维护任务，确保负责范围内系统的正常运行。

- 坐席员

熟练使用系统对上报的各类问题进行处理和批转。

    - 意见反馈

从项目培训起，到培训完成，系统运行期间。服务商可通过电话、传真、电子邮件、用户反馈书等多渠道的方式吸取用户的反馈意见。并根据意见做出相应的回应，在系统的稳定性、使用的可靠性、操作的便利性和信息的安全性等方面精益求精。同时对于一些功能上影响较大，或是培训期间不完善的部分，服务商需要将组织资深人员，根据反馈情况，再次进行多方位培训。

    - 效果跟踪

培训完成以后，需要不定期的对系统的运行情况进行检查，以确定培训效果，并从反馈意见中不断总结经验，对于个别用户使用问题，将派有专门人员专门解答。同时我们将从完善用户使用手册、方便快捷的联机帮助、由系统管理员继续指导几个方面弥补培训中的不足。

培训是系统顺利实施重要保证，培训日程与系统开发和实施过程相适应。培训工作安排在智慧化城市管理系统应用现场进行。在培训实施过程中，需要结合各个岗位的实际应用，进行集中培训、个别辅导、答疑与考核和技术支持，以便使学员能够迅速掌握相应的培训内容。

  - 服务保证

按照合同要求为客户提供质保服务。在此期间，用户遇到任何问题，都可以通过电子邮件、客服的7*24小时热线电话、网络等联系方式获得及时服务支持。从客户和我公司签订合同之日起，我公司将派至少3名专业工程师提供长期的驻场服务，并配置5-6名研发人员远程技术支持，保障实施工作能够按期完成。努力做到将客户的各种故障消灭在萌芽状态。我公司还会根据客户的情况，增加相应的服务工程师进行现场维护。

  - 项目质量管理

    - 质量目标及措施

公司的质量方针：依靠ISO质量体系的有效运行，实行科学的管理，向顾客提供符合合同要求的安装、维护业务和满意的质量跟踪服务。

维护质量目标：所有维护工作和巡检工作合格率100%，优良品质率大于98%，最终达到优质工程标准。

    - 质量管理组织机构及主要职责

1、质量管理组织机构

为确保维护工程定期实施，优质安全地进行，在维护合同期限内最终令客户100％满意完成维护工程，并达到优质工程的要求，我公司将采取由项目总协调进行综合管理和统一指挥形式，委派施工经验丰富、优秀的工程管理人员、技术骨干组成维护项目小组，进行全面工程管理、全面协调，形成强有力的管理机构。

2、质量管理部门的主要职责

1）项目总协调：项目总协调为维护工程质量第一质量责任人，对本维护工程的质量体系正确有效运作负责；确定维护工程质量方针和质量目标，确保维护工程的完满实现；负责维护工程项目质量体系所需要资源配备；参加维护工作要求、标准会审及技术交底、安全交底；主持质量检验工作，参与、监督、检查、指导维护工程实施；负责组织维护工作交接及经验总结。

2）项目管理员：负责组织编制项目质量计划和各维护工作质量、技术措施、安全措施，跟踪项目质量；负责维护工程项目质量责任的考核及奖罚；具体负责维护工程项目质量体系的运作；负责审核批准维护工作手册、技术措施、安全措施；参加维护工作要求、标准会审及技术交底、安全交底；主持质量检验工作，参与、监督、检查、指导维护工程实施；负责组织维护工作交接、总结及时验；组织维护工作质量的评审，组织不合格工作及存在不合格原因分析，负责制定纠正和预防措施；负责维护工程的质量跟踪、客户满意度跟踪、维护工作质量定期检验。

    - 质量保证体系

公司实行第一质量责任人对工程质量负责的制度，实行“谁主管谁负责”的原则。项目总协调是本工程质量的第一责任人，维护工程师对工程质量工作负有技术责任；

项目总协调必须亲自抓质量工作，做到思想到位，责任到位，工作到位；并认真落实企业的质量管理手册、质量目标和质量管理计划，定期或不定期的组织有关技术人员对工程质量进行检查。

    - 质量管理措施

根据实际情况制定一个质量管理实施细节方案，进一步明确各级人员的职责。从实际出发加强对员工的质量意识教育，认真组织学习相关的维护制度和与工程质量有关的其他现有国家标准或行业标准。同时在整个维护工作过程中，坚持“顾客至上，质量第一”的方针，为顾客做好合同期内的系统维护工作。

1、项目实施准备阶段的质量管理

认真做好技术交底工作，按维护任务交待清楚有关技术资料、工作流程、关键性技术要点、质量标准、现场情况等，保证所有维护人员对各自工序或工作的技术要求、质量要求有充分认识、并做好交底记录。

2、项目实施过程中的质量管理

严格安照甲方要求的维护工作内容、标准、要求来开展相关设备维护工作。各维护队员在实际的维护过程中如发现对维护要求有疑问时，应及时向项目负责人或相关的技术人员了解清楚后，方可进行设备维护，严禁擅自修改维护内容及标准要求，如发现此类现象，严格按公司的安全质量管理办法进行处罚。

认真贯彻维护工作程序，严格执行施工组织设计方案和施工操作规程及有关技术规范，按照相关管理规定的要求施工。

在维护工作的全过程中，搞好维护工作完成情况、维护质量检查和复核工作，做好维护工作的记录，健全工程维护档案。

维护工作过程中要使每一个参与维护工作的人员都明确自己在质量工作上应付的责任。分工要明确，质量责任要层层落实，其关键是要落实到维护工作人员，不符合上岗条件的工人不得上岗，从制度上强化执行质量责任的自觉性。

项目管理员应定期和不定期的对维护人员的维护工作质量检查，对检查的情况应做好详细的记录，发现质量问题应及时提出并督促相关维护组进行消缺。

    - 质量管理及验收标准

在维护工作中要严格执行维护制度相关要求及有关施工质量、验收标准、质量检验及评定标准等规定的要求。

    - 质量保证技术措施

技术交底制度：技术交底的目的是是工程管理和作业人员了解掌握施工方案、工艺要求、工程内容、技术标准、施工程序、质量标准、工期要求、安全要求、安全措施等，做到心中有数。

  - 管理及监督计划

只有有效的管理制度，才能为客户提供优质的售后服务。在售后服务方面，我们制定以下管理制度。

（一）维护管理

我们将详细记录每次维护的人员、时间、内容及结果，记录在案，以便于检查和监督问题解决的进度情况。

（二）服务监督机制

当客户对我们的服务质量和服务态度有任何不满意，可拨打公司服务投诉。我们将通过服务事件升级体系保证在三个工作日内认真处理您的投诉，直到您满意为止。同时我们将定期、主动给客户打电话，了解客户系统的运行状况，将系统隐患消灭在萌芽状态；定期上门例行检查，对发现的问题及时修复，并给出《检测及改进建议》报告。

（三）投诉管理

我们将设立投诉接纳人员，负责收集用户对我公司服务的投诉，客户可以通过Email、投诉热线或其它方式对我公司服务不满的地方提出投诉，我公司的投诉接纳人员将投诉记录在案，并提交给实施与服务中心总经理，实施与服务中心总经理确认投诉，处理并监督改正，将处理结果通过Email或其它方式发送到用户处。

（四）会议管理

实施与服务中心将设立两星期一次的例会制度，处理服务过程中出现的问题，用户的投诉等。

  - 服务响应时间

A、提供人员入驻现场进行维护。

B、在任何时段内（内地作息时间），派工程师在一小时内对故障做出初步判断，简单故障2小时内解决，复杂故障24小时内解决，特殊情况尽全力保障在最短时间内解决。

C、用户方如有重要活动，提供必要的现场保障及支持服务。

D、对应用软件的定期检查调优。

  - 售后服务可持续发展策略

    - 系列产品的可持续发展能力

作为数字化高新科技产业公司，已开发了从平台软件、到手机端软件、再到具体强大升级功能的全业务系统。形成了从后台到前端、再到移动督办等全线的产品，从而可以为用户提供全面的解决方案，真正实现数据共享、资源共享。

公司目前在研发产品包括从移动执法、社区网格化管理、市容环卫综合管理、网上审批、应急指挥等智慧城市全线产品，也提供先进的智慧城市解决方案，这也为客户保护现有投资、拓展应用范围提供了充分的保障。

    - 强大的研发技术支持

我公司在基于GIS的WEB开发领域有着先天的技术优势，公司在软件相关的每一个方面都有专业的人员进行技术支持，如GIS开发，WEB设计，数据库设计和调优等等，并且将大量的实践通过Mantis系统（BUG跟踪和需求管理）和CVS系统（配置管理和版本管理）进行管理，实现技术的稳定和经验的传承。公司对于售后服务的响应级别高于一般的研发工作。

    - 科学的售后服务管理

我公司提供多种售后服务方式，并对售后服务进行详细记录，专业人员定期分析售后服务状况，并定期的对人员数量进行调整，对人员素质进行定期培训提高。公司以用户满意为售后服务管理的唯一宗旨。

我公司坚信，保证客户的产品和设备连续、稳定、高效地运行，最大限度地保护客户投资，为客户提供产品扩充和升级服务等，同时通过制定客户维护计划，是实现售后服务可持续发展的必要方式。

    - 可持续的售后服务手段

多种信息反馈渠道，客户可通过电话、传真、E-mail、Web等方式进行全方位的沟通。随时为客户提供免费技术咨询，即时为客户设身处地排忧解难，做到以最优异的服务，最大限度地满足客户的需求；

快速的响应时间，无论对以任何方式到达公司的维修产品，还是对需抵达客户现场的上门维修，针对客户的情况做出最迅速的反馈，保证规定时间内为客户完成维修；

定期维护，制定预防性维护流程，以便在问题出现之前就能发现问题并采取相应的措施，避免问题的发生或堆积。进行定期维护时，其日期安排以不影响客户日常工作为前提；

不定期维护：在工作中发生问题时，售后服务人员将立即作出反应，提供最佳的解决方法。故障排除后，售后服务人员对结果进行分析，提供故障报告；

发掘新需求，在售后服务过程中要不断发掘客户需求，并向客户推荐新的产品或解决方案，满足客户需求，实现服务深化，用户原始投资得到可持续支持和发展。

- 项目验收

  - 验收目的

为使榆林市横山区智慧城市建设（一期）项目能够严格按照招标文件的要求进行建设工作，确保项目竣工后达到有关要求和标准，并能正常投入运行，必须对项目进行整体验收。

  - 项目验收的前提条件

（一）所有建设项目按照合同要求全部建成，并满足使用要求；

（二）各个分项工程全部建设完成；

（三）各种技术文档和验收资料完备，符合合同的内容；

（四）系统建设和数据处理符合信息安全的要求；

（五）系统上线试运行约定时长并正常运转；

（六）经过相关主管部门和项目业主同意；

（七）合同或合同附件规定的其他验收条件。

  - 验收要求

因乙方提供的系统原因造成系统故障，乙方应及时排除并进行修改完善。在试运行期内乙方如不能解决系统运行的问题，甲方有权要求延长试运行期。若系统试运行期内甲方发现问题的，甲方应通知乙方，乙方在接到甲方的通知后，在规定的限期内进行修改完善。

试运行期结束后，由乙方申请，经甲方同意后，组织管理部门及使用部门对项目进行验收。验收合格的，双方共同签署系统验收报告确认系统的运行情况。

自系统终验合格，双方签署验收合格报告之日为时间节点计算运行期或系统运维质保服务，并为甲方提供及时的技术支持服务.

  - 验收步骤

（一）需求分析

项目监理单位组织人员对项目进行验收需求分析，针对项目验收，监理单位需配备2名有经验的工程师和一名行业专家来组成项目团队，负责具体工作。

（二）编写验收方案（计划书）

项目监理单位在对项目进行深入的需求分析的基础上编写验收方案（计划书），提交业主审定。

（三）成立项目验收小组

实施验收工作时，应当成立项目验收小组，具体负责验收事宜。验收测试工作由国家认可的第三方机构进行评测。

（四）项目验收的实施

严格按照验收方案对项目应用软件、网络集成效果、系统文档资料等进行全面的测试和验收。

（五）提交验收报告

项目验收完毕，对项目系统设计、建设质量、设备质量、软件运行情况等做出全面的评价，得出结论性意见，对不合格的项目不予验收，对遗留问题提出具体的解决意见。

（六）召开项目验收评审会

召开由验收委员会全体成员参加的项目验收评审会，全面细致地审核项目验收小组所提交的验收报告，给出最终的验收意见，形成验收评审报告提交项目业主存档。

  - 验收程序

    - 项目验收

在试运行期间系统无重大故障，在全部达到要求时,双方签署最终验收文件。

最终验收结果作为付款依据，施工单位填写验收单，并向业主提交实施过程中的所有资料，以便业主日后管理和维护。

1．申请

验收合格后，进入试运行期，系统稳定运行后，根据合同、招标书、任务书，检查、总结项目组织实施和完成情况后向项目业主提出验收申请。系统应满足以下要求：

- 技术参数与报盘文件及承诺一致，试运行期间性能指标达到或超过规定的标准。

- 在性能测试和试运行期间所暴露的问题已获得令买方完全满意的解决。

- 阶段性成果资料必须齐全，得到业主的认可。

- 技术文档已经按技术资料要求移交完毕，所需文档，详见“验收文档资料清单”说明。

2．经过审核，材料齐全则由建设单位组织验收。

验收工作由项目业主、监理等单位和专家组成验收小组进行验收。验收工作分为两个步骤：验收小组验收和验收委员会评审，由验收小组共同确定验收时间、评审时间及其它安排。

（1）验收小组验收

验收小组一般由5－8人组成，成员由榆林市横山区智慧城市建设（一期）项目业主的管理人员、监理单位专业技术人员共同组成。验收时参照相关验收内容及标准进行，验收后必须提交验收报告。

（2）验收委员会评审

验收委员会一般由8－15人组成，成员由验收小组、项目业主和监理单位组织的领导、专家等组成。验收委员会评审一般采取会议评议方式进行，听取验收总结报告说明、验收小组验收结果及意见，通过评审后提交验收评审报告。

（3）项目业主提供材料：验收申请、项目建设总结性评价报告（组织与实施协调）、项目实施报告（技术、项目管理、质量控制）、相关文档资料、验收安排计划、验收小组及委员会名单、验收计划书（由监理单位负责）

3、验收签字

经过验收、评审形成验收报告和评审报告，验收委员会成员签字。

    - 验收内容和标准

1．验收的主要内容包括以下几个部分：

（1）验收内容包括软件验收（按功能要求的可执行软件、开发计划文档、详细设计文档、质量保证计划、确认测试计划、使用说明书等产品等）。

（2）验收评测工作主要包括：文档分析、方案制定、现场测试、问题单提交、测试报告。

（3）验收测试内容主要包括：功能度、安全可靠性、易用性、可扩充性、兼容性、效率、资源占用率、用户文档。

（4）文档验收标准包括：文档完备性、内容针对性、内容充分性、内容一致性、文字明确性、图表详实性、易读性、文档价值等。

2．需要评审的资料包括以下几部分：

（1）基础资料：招标书、投标书、有关合同、有关批复文件、系统设计说明书、系统功能说明书、项目详细实施方案。

（2）项目竣工资料：项目开工报告、项目实施报告、项目质量测试报告、项目检查报告、测试报告、操作使用说明书、售后服务保证文件、培训文档、其他文件。

（3）软件开发文档：需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、测试计划、测试报告、维护手册、用户操作手册。

（4）软件开发管理文档：项目计划书、质量控制计划、用户培训计划、会议记录和开发进度月报。

（5）系统验收标准主要满足系统开发的几个原则：充分利用信息化建设现有资源；技术先进性与实用性相结合；功能多样性与一体化；标准化和规范化；技术实现的安全性；开放性和可扩展性；易操作和易维护。

- 充分利用信息化建设现有资源

系统整合现有的交换平台资源，充分利用信息化建设现有资源，实现本系统与各级部门、各专业单位、各街道社区计算机网络的互连互通和信息交换。

- 技术先进性与实用性相结合

系统采用目前先进的开发技术和架构（基于组件或面向服务的架构），以保证平台的先进性和可扩展性、延长平台的生命周期。如应用门户技术提供个性化和适应性接口；应用工作流技术实现业务处理和协同办公；应用跨平台数据、信息交换技术实现信息共享；应用多媒体文档存储及管理技术实现文档数据库管理；应用地理编码技术高效率的获取所需要的详细的地理信息等。

同时，作为一个应用系统，实用性是直接影响系统的运行效果和生命力的最重要因素，也是一个严谨的系统开发者要无条件遵循的原则。本系统的最终用户是政府城管各个部门，因此，必须要考虑到系统的简易性、通俗性。

因此，实用性是项目验收最关键的指标，检查系统是否符合当前业务的需要，特别是业务流的整体性和数据流的一致性，并前瞻性提供未来业务接口。将按照《需求规格说明书》、《概要设计说明书》提供的功能验收内容进行实际验收。

- 功能多样性与一体化

榆林市横山区智慧城市建设（一期）项目平台的使用对象各部门职能复杂，使用人员管理权限各不相同，因此系统功能必须满足不同部门和不同人员的需求，采取功能多样性的设计思路；同时，确保系统的数据有机性和整体性，在综合分析各业务模块的数据内涵和相关性的基础上，确保系统数据的动态一致性，前后关联性，整体统一性。

- 标准化和规范化

需要确保系统编程采用标准的编码规范，具备完善的文档以及良好的注释说明。应设计标准的信息分类编码体系；建立统一、规范的系统数据库数据字典；

建立符合国家标准要求的图示符号系统；设计统一的设计风格、界面风格和操作模式；建立开放式、标准化的数据输入、输出界面。

数据结构设计的开放性，使系统可以不断适应各种地理标准的变化发展。当前已经颁布的面向地理信息管理的实用标准不多，等待相关标准全部出台可能还需要比较长的时间，因此，我们在现有的国家标准、行业标准和地方标准的基础上，制定出符合实际需要的标准编码体系。但是标准编码体系同样存在可持续发展的问题，而系统的可持续发展又与标准编码的可持续发展息息相关，为了能够保证实际实施的标准可以适应国标、行标的发展变化，系统通过开放的数据结构设计，提供数据结构和数据字典的编辑、扩充工具，使系统使用的标准编码体系可以通过非常简洁的方式不断修订、不断扩充、不断升级，不断适应各种标准的发展变化。

- 技术实现的安全性

系统外部安全：系统的安全性要充分考虑网络的高级别、多层次的安全防护措施，包括备份系统、防火墙和权限设置等措施，保证业务部门的数据安全和政府机密；同时考虑系统出现故障时的软硬件恢复等急救措施，以保障网络安全性和处理机安全性。系统要形成相对独立的安全机制，有效防止系统外部的非法访问。

系统内部安全：在保证系统外部安全的同时，系统也要确保授权用户的合法使用。系统本身也应该具有容错功能，包括出错提示、原因，并能自动或通过人工操作，使出错的系统恢复到正常状态。系统还应提供严格的操作控制和存取控制。

系统运行安全：在逻辑上，系统应该具有抵御对系统的非法入侵的能力；在物理上，系统应保证不存在可能的单点故障，提供资源数据的备份能力。系统支持定期的自动数据备份和手工进行数据备份，能够在数据毁坏、丢失等情况下将备份数据倒回，实现一定的数据恢复。

- 开放性和可扩展性

系统采用开发的技术架构，支持异构的系统平台和数据源。同时开放的系统模型和符合有关国家标准或行业标准的数据格式使得子功能部件的集成易于实现，确保了应用系统具有良好的互操作性和可移植性。

系统是否采用目前先进的开发技术和架构（基于组件或面向服务的架构），以保证平台的先进性和可扩展性、延长平台的生命周期。如应用工作流技术实现业务处理和协同办公；应用信息交换技术实现信息共享等。

为满足今后系统应用范围扩充的需求，系统是否充分考虑了结构、功能、管理对象等方面的扩展。

系统是否支持软硬件平台的扩展和升级不影响系统的应用。

- 易操作和易维护

界面设计：系统应提供美观实用、友好直观的中文图形化用户管理界面，充分考虑办公人员的习惯，方便易学、易于操作，含全菜单式处理和各种快捷键操作。系统应以图形化的方式提供各种操作手段，充分发挥GIS以图形面对用户的特点，信息的表现方式更直观，效率更高，摆脱过去那种面对大量枯燥的表格、文字信息进行数据挖掘的状况。系统应提供即时在线联机帮助功能，随时对于操作者遇到的疑难进行解答。

支持各种图形数据与属性数据的相互关联和直观表达，包括显示、查询、统计等。

含应用系统软件管理与维护、数据库管理与维护以及数据库备份等。

维护方式：系统提供对系统自身的集中操作维护的功能，真正做到使系统能在数据损坏、丢失等情况下将备份数据倒回，实现数据恢复。

维护工作量：系统提供集中的、智能化的维护工具，尽可能减少手工维护工作量，确保系统的正常运行。

对应用软件和GIS基础软件进行定期或不定期升级，提出具体的实施办法，当进行版本升级时，提供版本差异的详细说明，并提供在不影响现有业务工作基础上的自动升级功能。

    - 验收结论

验收结果分为：验收合格、需要复议和验收不合格三种。符合数字化城市管理项目建设标准、系统运行安全可靠、任务按期保质完成、经费使用合理的，视为验收合格；由于提供材料不详难以判断，或目标任务完成不足80%而又难以确定其原因等导致验收结论争议较大的，视为需要复议。

1、项目凡具有下列情况之一的，按验收不合格处理：

- 未按项目考核指标或合同要求达到所预定的主要技术指标的；

- 所提供的验收材料不齐全或不真实的；

- 项目的内容、目标或技术路线等已进行了较大调整，但未曾得到相关单位认可的；

- 实施过程中出现重大问题，尚未解决和作出说明，或项目实施过程及结果等存在纠纷尚未解决的；

- 没有对系统或设备进行试运行，或者试运行不合格；

- 项目经费使用情况审计发现问题的；

- 违反法律、法规的其他行为。

2、验收结论确认和处理

由业主会同相关部门根据验收意见和相关资料得出结论，并进行确认。

3、项目验收结论的处理

- 验收结论为验收合格的，项目业主将全部验收材料统一装订成册报业主以及相关部门备案。

- 验收结论为需要复议的，业主会以书面形式通知建设单位在三个月内补充有关材料或者进行相关说明。

- 验收结论为验收不合格的，业主以书面形式通知项目业主和设计、施工单位，限期整改，整改后试运行合格的，项目业主重新申请验收。

    - 项目交接

项目竣工验收合格后,应办理项目交接手续。项目的移交包括项目实体移交和项目文件移交部分。

在榆林市横山区智慧城市建设（一期）项目投入试运行后正常运行后，通过平台的修改和完善，系统将进行验收，我们将根据工程进度安排提前一周提交验收申请，书面通知业主相关部门对所完成的工作和准备进行验收的项目种类及验收开始时间，双方商定验收指标，具体验收方法，验收条件，验收地点等，此通知书经使用方等相关部门认定后方可执行。

在整体验收前我方向业主提供已汇集成册的全套系统技术文件及资料，具有法律效力的质量保证、保修维护文件，以及安装、测试、验收报告等文档，同时提供系统验收清单（包括需要提交的文档、代码、应用系统等），我们将按照服务承诺提交相应的文档、代码和应用系统。

我们将接受验收小组对项目进行全面的验收，包括平台应用于系统建设的验收和城市管理数据库、应用系统、相关资源共享体系、信息安全体系、监督评价体系的验收。

    - 验收文档资料清单

当待验收的所有工作成果都通过了审查和测试后，开发方将其交付给业主方，双方的责任人签字认可。